

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

 **ПРИГОРОДНОЕ ПЛАВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от 29.03.2024 |  № 28 |

**О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования Пригородное Плавского района от 27.03.2023 № 35 «Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность в муниципальном образовании Пригородное Плавского района»**

**"Энергоэффективность в муниципальном образовании Плавский район на 2016-2020 гг."**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования Пригородное Плавского района от 11.12.2013 №37 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Пригородное Плавского района», на основании статьи 47 Устава муниципального образования Пригородное Плавского района Администрация муниципального образования Пригородное Плавского района **Постановляет:**

 1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Пригородное Плавского района от 27.03.2023 № 35 «Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность в муниципальном образовании Пригородное Плавского района» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции (Приложение).

 2. Опубликовать постановление в официальном печатном средстве массовой информации муниципального образования Пригородное Плавского района «Пригородный вестник» и разместить его на официальном сайте муниципального образования Плавский район.

 3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

**Глава администрации**

**муниципального образования**

**Пригородное Плавского района Т.С. Ларюшина**

Исп.: Кулешова Елена Вячеславовна

Чекунова Наталья Евгеньевна

Тел.: 8 (48752) 2-13-03

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования

Пригородное Плавского района

от 29.03.2024 № 28

**Муниципальная программа**

**«Энергоэффективность в муниципальном образовании Пригородное Плавского района»**

**"Энергоэффективность в муниципальном образовании Плавский район на 2016-2020 гг."**

Паспорт

муниципальной программы «Энергоэффективность в муниципальном образовании Пригородное Плавского района»

"Энергоэффективность в муниципальном образовании Плавский район на 2016-2020 гг."

 (далее - Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Группа по земельным и имущественным отношениям Администрации муниципального образования Пригородное Плавского района |
| Соисполнители программы | Муниципальные учреждения муниципального образования Пригородное Плавского района (по согласованию). |
| Комплекс процессных мероприятий | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
| Цели программы | Повышение энергетической эффективности на объектах муниципального сектора экономики. |
| Задачи программы | 1. Оснащение муниципальных казенных учреждений, административных зданий, находящихся в муниципальной собственности, приборами учета потребления ресурсов.2. Модернизация уличного освещения. |
| Показатели программы | 1. Количество установленных приборов учета электроэнергии.2.Количество установленных приборов учета тепловой энергии. |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа реализуется в один этап: 2024 – 2028 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Всего по программе из средств бюджета муниципального образования Пригородное Плавского района: 250,0 тыс. руб. в том числе по годам:2024 год – 50,0 тыс. руб;2025 год – 50,0 тыс. руб;2026 год – 50,0 тыс. руб;2027 год – 50,0 тыс. руб;2028 год – 50,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - Увеличение доли объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии к 2028 году до 100%.- Внедрение энергосберегающих технологий.- Уменьшение потребления электроэнергии электроосветительными проборами.- Модернизация и оптимизация технологий энергоснабжения. |

#

# 1. Характеристика текущего состояния, основные показатели,

# основные проблемы

Наружное освещение - это важнейший элемент благоустройства, который формирует облик поселения и имеет экономическое значение для развития муниципального образования. Сети наружного (уличного) освещения являются естественной составляющей в структуре коммунального хозяйства муниципального образования Пригородное Плавского района, без них немыслима эксплуатация современных дорог, мостов.

Объект сетей наружного освещения включает в себя:

-осветительные приборы с лампами и пускорегулирующей аппаратурой;

- опоры, кронштейны, тросовые растяжки, траверсы и т.д.;

- питающие и распределительные линии (кабельные и воздушные);

- устройства защиты, зануления и заземления;

-пункты питания, освещения с приборами учета потребляемой электроэнергии;

- пункты включения с аппаратурой управления включением-отключением освещения с соответствующими сетями управления;

- иные элементы, обеспечивающие возможность включения-отключения, контроля, и функционирования наружного освещения соответствующего объекта.

По состоянию на 01.01.2024 года наружное освещение поселения насчитывает:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Количество светильников | Количество опор уличного освещения | Протяженность строительной длины сетей наружного освещения |
| 1. | 176 | 176 | 20,5 км |

Уличное освещение на территории муниципального образования Пригородное Плавского района не удовлетворяет современным требованиям по уровню освещенности и энергоэффективности. Большая часть уличного освещения осуществляется устаревшими светильниками РКУ (ДРЛ), имеющими низкий КПД.

Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами.

Это стало основой муниципальной программы «Энергоэффективность в муниципальном образовании Пригородное Плавского района на 2024-2028 годы».

#

# 2. Цели и задачи муниципальной программы

Основной целью программы является повышение энергетической эффективности на объектах муниципального сектора экономики муниципального образования Пригородное Плавского района.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

1. Оснащение муниципальных учреждений, административных зданий, находящихся в муниципальной собственности, приборами учета потребления ресурсов.

2. Модернизация уличного освещения.

**3. Этапы и сроки реализации муниципальной программы**

Срок реализации Программы 2024-2028 годы.

**4. Основные меры правового регулирования в соответствующей**

**сфере, направленные на достижение целей и задач муниципальной программы**

Настоящая Программа разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

- Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

- СНиП РФ 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»,

- Уставом муниципального образования Пригородное Плавского района.

**5. Перечень основных мероприятий по реализации программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Группа по земельным и имущественным отношениям Администрации муниципального образования Пригородное Плавского района | 2024 | 2028 | Сокращение объемов потребления энергетических ресурсов;Снижение расходов средств бюджета муниципального образования Пригородное Плавского района |

**6. Перечень показателей результативности и эффективности программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей по годам |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Количество замененных ламп уличного освещения на энергосберегающие. | ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

**7. Ресурсное обеспечение реализации программы**

Информация о ресурсном обеспечении на реализацию программы приведена в [приложении № 1](file:///D%3A%5C%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%BA%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%202016%5C%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%5C%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%20%D0%BC%D0%BF%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%B4%D0%B4%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD.docx#sub_1040) к программе.

**8. Календарный план-график реализации программы**

Календарный план-график реализации программы приведен в [приложении 2](file:///D%3A%5C%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%BA%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%202016%5C%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%5C%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%20%D0%BC%D0%BF%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%B4%D0%B4%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD.docx#sub_1050) к программе.

**9. Оценка социально-экономической эффективности программы**

В результате реализации программы предполагается произвести комплекс мероприятий, направленных на реализацию и внедрение методов учета энергетических ресурсов в муниципальном образовании Пригородное Плавского района.

Данные мероприятия позволят:

- сократить объем потребления энергетических ресурсов;

- снизить расходы средств бюджета муниципального образования Пригородное Плавского района.

**10. Анализ рисков реализации программы и описание мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей программы**

Реализация программы сопряжена с определенными рисками.

Возможными рисками при реализации мероприятий программы выступают следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий программы;

- несвоевременное и некачественное выполнение работ;

- изменение нормативно-правовой базы.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации программы предусматривается:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей программы;

- мониторинг выполнения программы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка мероприятий программы.

**11. Управление реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения**

Текущее управление и контроль за реализацией программы осуществляются муниципальным заказчиком - Администрацией муниципального образования Пригородное Плавского района и исполнителем муниципальной программы. Перечень функций муниципального заказчика программы и ответственных за выполнение мероприятий программы определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отчеты об использовании средств, выделенных на реализацию программы, представляются сектором по земельным и имущественным отношениям Администрации муниципального образования Пригородное Плавского района в установленном порядке.

Текущий контроль за реализацией мероприятий программы осуществляется сектором по земельным и имущественным отношениям Администрации муниципального образования Пригородное Плавского района.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1

 к муниципальной программе

«Энергоэффективность

 в муниципальном образовании

Пригородное Плавского района»

"Энергоэффективность в муниципальном образовании Плавский район на 2016-2020 гг."

**Ресурсное обеспечение реализации программы по основным мероприятиям и коду бюджетной классификации**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | [Код бюджетной классификации](file:///D%3A%5C%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%5C2013%5C%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%5C%D0%A2%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AC%20%D0%93%D0%9F%5C%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%94%2018.09%5C01.10%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.xlsx#RANGE!Par655) | Расходы (тыс. руб.), годы |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | «Энергоэффективность в муниципальном образовании Пригородное Плавского района на 2023-2027 гг.» | X | X | X | X | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Комплекс процессных мероприятий  | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 875 | 0502 | 0740128170 | 244 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Энергоэффективность в муниципальном образовании

Пригородное Плавского района»

"Энергоэффективность в муниципальном образовании Плавский район на 2016-2020 гг."

**Календарный план-график реализации программы на очередной финансовый год и плановый период**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы (муниципальной программы), контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. (всего, в т.ч. по источникам финансирования) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  | Муниципальная программа«Энергоэффективность в муниципальном образовании Пригородное Плавского района на 2023-2027 гг.» | Руководитель группы по земельным и имущественным отношениям администрации муниципального образования Пригородное Плавского района Кулешова Е.В. | X | 2024 | 2028 | X | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Руководитель группы по земельным и имущественным отношениям администрации муниципального образования Пригородное Плавского района Кулешова Е.В. | Сокращение объемов потребления энергетических ресурсов; Снижение расходов средств бюджета муниципального образования Пригородное Плавского района | 2024 |  2028 | 87505020740128170244 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |