

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

 **ПРИГОРОДНОЕ ПЛАВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от 27.09.2024 | № 81 |

**О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования Пригородное Плавского района от 24.03.2023 № 23 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории в муниципальном образовании Пригородное Плавского района»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации муниципального образования Пригородное Плавского района от 11.12.2013 №37 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Пригородное Плавского района», на основании статьи 47 Устава муниципального образования Пригородное Плавского района Администрация муниципального образования Пригородное Плавского района **Постановляет**:

 1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Пригородное Плавского района от 24.03.2023 № 23 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории в муниципальном образовании Пригородное Плавского района» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции (Приложение).

 2. Опубликовать постановление в официальном печатном средстве массовой информации муниципального образования Пригородное Плавского района «Пригородный вестник» и разместить его на официальном сайте муниципального образования Плавский район.

 3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

**Глава администрации**

**муниципального образования**

**Пригородное Плавского района Т.С. Ларюшина**

Исп.: Кулешова Елена Вячеславовна

Тел.: 8 (48752) 2-13-03

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Пригородное Плавского района

от 27.09.2024 № 81

**Муниципальная программа «Благоустройство территорий в муниципальном образовании Пригородное Плавского района »**

**Паспорт муниципальной программы «Благоустройство территорий в муниципальном образовании Пригородное Плавского района» (далее – Программа)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Группа по земельным и имущественным отношениям Администрации муниципального образования Пригородное Плавского района |
| Соисполнители Программы | Сектор экономики и финансов Администрации муниципального образования Пригородное Плавского района |
| Комплексы процессных мероприятий | 1. «Содержание автомобильных дорог».2. «Обеспечение наружного освещения территории».3. «Обеспечение декоративного озеленения территории».4. «Обеспечение санитарного и эстетического состояния территории кладбищ».5. «Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов».6. «Спиливание аварийно-опасных деревьев»7. «Благоустройство территории».8. Проведение смотров-конкурсов по благоустройству территорий».9. «Сохранение воинских захоронений». |
| Цели Программы | Улучшение благоустроенных территорий муниципального образования Пригородное Плавского района |
| Задачи Программы | 1.Обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения территории МО Пригородное Плавского района;2.Комплексное поддержание, улучшение эстетичного вида зеленых насаждений и элементов декоративного озеленения, повышение комфортности граждан, развитие благоустроенной и санитарной среды на территории МО Пригородное Плавского района;3.Комплексное благоустройство по улучшению санитарного и эстетического вида территорий сельских кладбищ, увеличение территории сельских кладбищ, а так же повышение безопасности жизнедеятельности для посетителей кладбищ МО Пригородное Плавского района;4.Улучшение санитарного состояния на территории МО Пригородное Плавского района;5.Создание необходимых условий для свободного и безопасного движения транспортных средств и улучшение условий жизнедеятельности населения МО Пригородное Плавского района;6.Сохранение и использование объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), осуществлять контроль за техническим состоянием, использованием и приспособлением объектов культурного наследия муниципального образования Пригородное Плавского района для современного использования. |
| Показатели Программы | Доля горения светильников от общего числа установленных.Улучшение эстетического вида элементов декоративного озеленения.Соблюдение правил погребения умерших не имевших близких родственников на основании Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».Сбор и вывоз мусора.Очистка дорог от снега и наледи.Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия. |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в один этап с 2024 по 2028 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы  | Общий объем финансирования муниципальной программы в 2024-2028 годах составит за счет всех источников финансирования – 10706,3 тыс. рублей2024 год – 3482,8 тыс. руб.;2025 год – 1972,6 тыс. руб.;2026 год – 1750,3 тыс. руб.;2027 год – 1750,3 тыс. руб.;2028 год – 1750,3 тыс. руб.из них:за счет средств бюджета Тульской области - 0,0 тыс. рублей, в том числе:2024 год – 0,0 тыс. руб.2025 год – 0,0 тыс. руб.2026 год – 0,0 тыс. руб.2027 год – 0,0 тыс. руб.2028 год – 0,0 тыс. руб.за счет средств местных бюджетов – 10706,3 тыс. рублей2024 год – 3482,8 тыс. руб.;2025 год – 1972,6 тыс. руб.;2026 год – 1750,3 тыс. руб.;2027 год – 1750,3 тыс. руб.;2028 год – 1750,3 тыс. руб.1.Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог»- 3093,5 тыс. рублей, в том числе:2024 год – 1053,5 тыс. руб.2025 год – 510,0 тыс. руб.2026 год – 510,0 тыс. руб.2027 год – 510,0 тыс. руб.2028 год – 510,0 тыс. руб.из них:за счет средств бюджета Тульской области - 0,0 тыс. рублей, в том числе:2024 год – 0,0 тыс. руб.2025 год – 0,0 тыс. руб.2026 год – 0,0 тыс. руб.2027 год – 0,0 тыс. руб.2028 год – 0,0 тыс. руб.за счет средств местных бюджетов – 3093,5 тыс. рублей, в том числе:2024 год – 1053,5 тыс. руб.2025 год – 510,0 тыс. руб.2026 год – 510,0 тыс. руб.2027 год – 510,0 тыс. руб.2028 год – 510,0 тыс. руб.2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение наружного освещения территории» - 3813,5 тыс. рублей, в том числе:2024 год – 1170,0 тыс. руб.2025 год – 827,6 тыс. руб.2026 год – 605,3 тыс. руб.2027 год – 605,3 тыс. руб.2028 год – 605,3 тыс. руб.из них:за счет средств бюджета Тульской области - 0,0 тыс. рублей, в том числе:2024 год – 0,0 тыс. руб.2025 год – 0,0 тыс. руб.2026 год – 0,0 тыс. руб.2027 год – 0,0 тыс. руб.2028 год – 0,0 тыс. руб.за счет средств местных бюджетов – 3813,5 тыс. рублей, в том числе:2024 год – 1170,0 тыс. руб.2025 год – 827,6 тыс. руб.2026 год – 605,3 тыс. руб.2027 год – 605,3 тыс. руб.2028 год – 605,3 тыс. руб.3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение декоративного озеленения территории» - 75,0 тыс. рублей, в том числе:2024 год – 15,0 тыс. руб.2025 год – 15,0 тыс. руб.2026 год – 15,0 тыс. руб.2027 год – 15,0 тыс. руб.2028 год – 15,0 тыс. руб.из них:за счет средств бюджета Тульской области - 0,0 тыс. рублей, в том числе:2024 год – 0,0 тыс. руб.2025 год – 0,0 тыс. руб.2026 год – 0,0 тыс. руб.2027 год – 0,0 тыс. руб.2028 год – 0,0 тыс. руб.за счет средств местных бюджетов – 75,0 тыс. рублей, в том числе:2024 год – 15,0 тыс. руб.2025 год – 15,0 тыс. руб.2026 год – 15,0 тыс. руб.2027 год – 15,0 тыс. руб.2028 год – 15,0 тыс. руб.4.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение санитарного и эстетического состояния территории кладбищ» - 150,0 тыс. рублей, в том числе:2024 год – 30,0 тыс. руб.2025 год – 30,0 тыс. руб.2026 год – 30,0 тыс. руб.2027 год – 30,0 тыс. руб.2028 год – 30,0 тыс. руб.из них: за счет средств бюджета Тульской области - 0,0 тыс. рублей, в том числе:2024 год – 0,0 тыс. руб.2025 год – 0,0 тыс. руб.2026 год – 0,0 тыс. руб.2027 год – 0,0 тыс. руб.2028 год – 0,0 тыс. руб.за счет средств местных бюджетов – 150,0 тыс. рублей, в том числе:2024 год – 30,0 тыс. руб.2025 год – 30,0 тыс. руб.2026 год – 30,0 тыс. руб.2027 год – 30,0 тыс. руб.2028 год – 30,0 тыс. руб.5. Комплекс процессных мероприятий «Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов» 319,3 тыс. рублей, в том числе:2024 год – 92,9 тыс. руб.2025 год – 56,6 тыс. руб.2026 год – 56,6 тыс. руб.2027 год – 56,6 тыс. руб.2028 год – 56,6 тыс. руб.из них: за счет средств бюджета Тульской области - 0,0 тыс. рублей, в том числе:2024 год – 0,0 тыс. руб.2025 год – 0,0 тыс. руб.2026 год – 0,0 тыс. руб.2027 год – 0,0 тыс. руб.2028 год – 0,0 тыс. руб.за счет средств местных бюджетов –319,3 тыс. рублей, в том числе:2024 год – 92,9 тыс. руб.2025 год – 56,6 тыс. руб.2026 год – 56,6 тыс. руб.2027 год – 56,6 тыс. руб.2028 год – 56,6 тыс. руб.6. Комплекс процессных мероприятий «Спиливание аварийно-опасных деревьев» - 560,0 тыс. рублей, в том числе:2024 год – 160,0 тыс. руб.2025 год – 100,0 тыс. руб.2026 год – 100,0 тыс. руб.2027 год – 100,0 тыс. руб.2028 год – 100,0 тыс. руб.из них:за счет средств бюджета Тульской области - 0,0 тыс. рублей, в том числе:2024 год – 0,0 тыс. руб.2025 год – 0,0 тыс. руб.2026 год – 0,0 тыс. руб.2027 год – 0,0 тыс. руб.2028 год – 0,0 тыс. руб.за счет средств местных бюджетов – 560,0 тыс. рублей, в том числе:2024 год – 160,0 тыс. руб.2025 год – 100,0 тыс. руб.2026 год – 100,0 тыс. руб.2027 год – 100,0 тыс. руб.2028 год – 100,0 тыс. руб.7. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории» - 1925,1 тыс. рублей, в том числе:2024 год – 807,5 тыс. руб.2025 год – 279,4 тыс. руб.2026 год – 279,4 тыс. руб.2027 год – 279,4 тыс. руб.2028 год – 279,4 тыс. руб.из них:за счет средств бюджета Тульской области - 0,0 тыс. рублей, в том числе:2024 год – 0,0 тыс. руб.2025 год – 0,0 тыс. руб.2026 год – 0,0 тыс. руб.2027 год – 0,0 тыс. руб.2028 год – 0,0 тыс. руб.за счет средств местных бюджетов – 1925,1 тыс. рублей, в том числе:2024 год – 807,5 тыс. руб.2025 год – 279,4 тыс. руб.2026 год – 279,4 тыс. руб.2027 год – 279,4 тыс. руб.2028 год – 279,4 тыс. руб.8. Комплекс процессных мероприятий «Проведение смотров-конкурсов по благоустройству территорий» - 20,0 тыс. рублей, в том числе:2024 год – 4,0 тыс. руб.2025 год – 4,0 тыс. руб.2026 год – 4,0 тыс. руб.2027 год – 4,0 тыс. руб.2028 год – 4,0 тыс. руб.из них:за счет средств бюджета Тульской области - 0,0 тыс. рублей, в том числе:2024 год – 0,0 тыс. руб.2025 год – 0,0 тыс. руб.2026 год – 0,0 тыс. руб.2027 год – 0,0 тыс. руб.2028 год – 0,0 тыс. руб.за счет средств местных бюджетов – 20,0 тыс. рублей, в том числе:2024 год – 4,0 тыс. руб.2025 год – 4,0 тыс. руб.2026 год – 4,0 тыс. руб.2027 год – 4,0 тыс. руб.2028 год – 4,0 тыс. руб.9. Комплекс процессных мероприятий «Сохранение воинских захоронений» - 750,0 тыс. рублей, в том числе:2024 год – 150,0 тыс. руб.2025 год – 150,0 тыс. руб.2026 год – 150,0 тыс. руб.2027 год – 150,0 тыс. руб.2028 год – 150,0 тыс. руб.из них:за счет средств бюджета Тульской области - 0,0 тыс. рублей, в том числе:2024 год – 0,0 тыс. руб.2025 год – 0,0 тыс. руб.2026 год – 0,0 тыс. руб.2027 год – 0,0 тыс. руб.2028 год – 0,0 тыс. руб.за счет средств местных бюджетов – 750,0 тыс. рублей, в том числе:2024 год – 150,0 тыс. руб.2025 год – 150,0 тыс. руб.2026 год – 150,0 тыс. руб.2027 год – 150,0 тыс. руб.2028 год – 150,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы | Доведение доли горения светильников до 95% от общего числа установленных в муниципальном образовании Пригородное Плавского района.Улучшение эстетичного вида элементов декоративного озеленения, снос и опиловка деревьев.Сбор и вывоз мусора.Соблюдение правил погребения умерших не имевших близких родственников на основании Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».Снижение аварийных и травмоопасных ситуаций на автомобильных дорогах и пешеходных дорожках.Совершенствование культурного уровня и эстетического состояния объектов культурного наследия Плавского района. |

**1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития уровня благоустройства территорий муниципального образования Пригородное Плавского района**

Благоустройство территорий муниципального образования Пригородное Плавского района представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий жизни населения. Проведение работ по благоустройству осуществляется широким кругом лиц. Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктована на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях. Ежегодно вышеуказанные элементы все больше теряют свои прямые функциональные свойства, именно поэтому они в свою очередь требуют комплексного подхода по их содержанию.

На сегодняшний день территория муниципального образования Пригородное Плавского района требует устойчивого развития как благоустроенной среды для общественной жизнедеятельности граждан в частности, так и социально-экономического развития в целом.

Достижение сформированных задач можно осуществить только путем программно-целевого метода, посредством реализации комплекса мер, предусмотренных в рамках данной Программы.

**2. Цели и задачи Программы**

Основной целью Программы является:

- Улучшение благоустроенных территорий муниципального образования Пригородное Плавского района.

Достижение поставленных целей Программы предполагает решение следующих задач:

1. Обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения территории МО Пригородное Плавского района;

2. Комплексное поддержание, улучшение эстетичного вида зеленых насаждений и элементов декоративного озеленения, повышение комфортности граждан, развитие благоустроенной и санитарной среды на территории МО Пригородное Плавского района;

3. Комплексное благоустройство по улучшению санитарного и эстетического вида территорий сельских кладбищ, увеличение территории городских кладбищ, а так же повышение безопасности жизнедеятельности для посетителей кладбищ МО Пригородное Плавского района

4. Улучшение санитарного состояния на территории МО Пригородное Плавского района

5. Создание необходимых условий для свободного и безопасного движения транспортных средств и улучшение условий жизнедеятельности населения МО Пригородное Плавского района

6. Сохранение и использование объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), осуществлять контроль за техническим состоянием, использованием и приспособлением объектов культурного наследия МО Пригородное Плавского района для современного использования.

**3. Этапы и сроки реализации муниципальной Программы**

Программа реализуется в один этап с 2024 по 2028 годы.

**4. Перечень показателей результативности и эффективности Программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи муниципальной программы | Единицы измерения | Фактическое значение показателя на момент разработки Программы (базисное значение) | Значение показателей по годам реализации Программы | Плановое значение на день окончания действия Программы |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Доля горения светильников от общего числа установленных | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Улучшение эстетического вида элементов декоративного озеленения | га | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Соблюдение правил погребения умерших не имевших близких родственников на основании ФЗ №8 от 12.01.1996 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Сбор и вывоз мусора | м3 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Очистка дорого от снега и наледи | км | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 18,3 | 18,3 |
| Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

# 5. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативно-правового акта | Основные положения нормативно-правового (правового) акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования Пригородное Плавского района | О внесении изменений в муниципальную Программу | Группа по земельным и имущественным отношениям; Сектор экономики и финансов Администрации муниципального образования Пригородное Плавского района | По мере необходимости |

**6. Анализ рисков реализации Программы**

Реализация Программы сопряжена с определенными рисками.

Возможными рисками при реализации мероприятий программы выступают следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансовое обеспечение мероприятий Программы;

- несвоевременное и некачественное выполнение работ;

- изменение нормативно-правовой базы.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается:

- регулярный анализ мероприятий Программы;

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей Программы;

- мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка мероприятий Программы.

**7. Ресурсное обеспечение Программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |
| всего | том числе по годам: |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Финансовые ресурсы, | тыс. руб. | 10706,3 | 3482,8 | 1972,6 | 1750,3 | 1750,3 | 1750,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета муниципального образования | тыс. руб. | 10706,3 | 3482,8 | 1972,6 | 1750,3 | 1750,3 | 1750,3 |
| Внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Материально-технические ресурсы | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Трудовые ресурсы | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие) | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Ресурсное обеспечение реализации Программы по основным мероприятиям и коду бюджетной классификации**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной Программы, Подпрограммы, основного мероприятия | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы |
| ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Программа | «Благоустройство территорий в муниципальном образовании Пригородное Плавского района» | х | х | х | х | 3482,8 | 1972,6 | 1750,3 | 1750,3 | 1750,3 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий | «Содержание автомобильных дорог» | 875 | 0409 | 1840828330 | 244 | 1053,5 | 510,0 | 510,0 | 510,0 | 510,0 |
| 2. Комплекс процессных мероприятий | «Обеспечение наружного освещения территории» | 875 | 0503 | 1840128050 | 244 | 1170,0 | 827,6 | 605,3 | 605,3 | 605,3 |
| 3. Комплекс процессных мероприятий | «Обеспечение декоративного озеленения территории» | 875 | 0503 | 1840228050 | 244 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 4. Комплекс процессных мероприятий | «Обеспечение санитарного и эстетического состояния территории кладбищ» | 875 | 0503 | 1840328050 | 244 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 5. Комплекс процессных мероприятий | «Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов» | 875 | 0503 | 1840428050 | 244 | 92,9 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 |
| 6. Комплекс процессных мероприятий | «Спиливание аварийно-опасных деревьев» | 875 | 0503 | 1840528050 | 244 | 160,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7. Комплекс процессных мероприятий | «Благоустройство территории» | 875 | 0503 | 1840628050 | 244 | 807,5 | 279,4 | 279,4 | 279,4 | 279,4 |
| 8. Комплекс процессных мероприятий | «Проведение смотров-конкурсов по благоустройству территорий» | 875 | 0503 | 1840728050 | 244 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 9. Комплекс процессных мероприятий | «Сохранение воинских захоронений» | 875 | 0503 | 1840928050 | 244 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |

**8. Календарный план-график реализации муниципальной программы муниципального образования Пригородное Плавского района «Благоустройство территорий в муниципальном образовании Пригородное Плавского района» на 2024 год и плановый период 2025-2028 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы (муниципальной программы), контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. (всего, в т.ч. по источникам финансирования) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  | Благоустройство территорий в муниципальном образовании Пригородное Плавского района | Группа по земельным и имущественным отношениям администрации муниципального образования Пригородное Плавского района (Кулешова Е.В., руководитель) | х | 2024 | 2028 | х | 3482,8 | 1972,6 | 1750,3 | 1750,3 | 1750,3 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог» | Группа по земельным и имущественным отношениям администрации муниципального образования Пригородное Плавского района (Кулешова Е.В., руководитель) | х | 2024 | 2028 | х | 1053,5 | 510,0 | 510,0 | 510,0 | 510,0 |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение наружного освещения территории» | Группа по земельным и имущественным отношениям администрации муниципального образования Пригородное Плавского района (Кулешова Е.В., руководитель) | х | 2024 | 2028 | х | 1170,0 | 827,6 | 605,3 | 605,3 | 605,3 |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение декоративного озеленения территории» | Группа по земельным и имущественным отношениям администрации муниципального образования Пригородное Плавского района (Кулешова Е.В., руководитель) | х | 2024 | 2028 | х | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение санитарного и эстетического состояния территории кладбищ» | Группа по земельным и имущественным отношениям администрации муниципального образования Пригородное Плавского района (Кулешова Е.В., руководитель) | х | 2024 | 2028 | х | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов» | Группа по земельным и имущественным отношениям администрации муниципального образования Пригородное Плавского района (Кулешова Е.В., руководитель) | х | 2024 | 2028 | х | 92,9 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий «Спиливание аварийно-опасных деревьев» | Группа по земельным и имущественным отношениям администрации муниципального образования Пригородное Плавского района (Кулешова Е.В., руководитель) | х | 2024 | 2028 | х | 160,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории» | Группа по земельным и имущественным отношениям администрации муниципального образования Пригородное Плавского района (Кулешова Е.В., руководитель) | х | 2024 | 2028 | х | 807,5 | 279,4 | 279,4 | 279,4 | 279,4 |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий «Проведение смотров-конкурсов по благоустройству территорий» | Группа по земельным и имущественным отношениям администрации муниципального образования Пригородное Плавского района (Кулешова Е.В., руководитель) | х | 2024 | 2028 | х | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 9 | Комплекс процессных мероприятий «Сохранение воинских захоронений» | Группа по земельным и имущественным отношениям администрации муниципального образования Пригородное Плавского района (Кулешова Е.В., руководитель) | х | 2024 | 2028 | х | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |