**Оперативный отчет**

**о выполнении муниципальной программы** «**Развитие информационно-коммуникационных технологий в муниципальном образовании Плавский район»**

**за 1 квартал 2025 года**

**(1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Исполнитель (соисполнитель) | Источник финансирования | Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс. руб. | Принято бюджетных обязательств (заключено контрактов, договоров), тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий |
| Мероприятия по укреплению материально-технической базы | Группа обеспечения деятельности организационного управления | Бюджет МО Плавский район | 2299,0 | 305,3 | 0,0 | 0,0 | Закупка компьютерного оборудования |
| Расходы по освещению в средствах массовой информации | Группа обеспечения деятельности организационного управления | Бюджет МО Плавский район | 1227,0 | 651,0 | 0 | 0,0 | Оплата услуг за размещение информации в сети интернет, размещение информации в газете «Плавская Новь» |
| Реализация мероприятий по обеспечению информационно-коммуникационных технологий  | Группа обеспечения деятельности организационного управления | Бюджет МО Плавский район | 3756,0 | 588,9 | 428,3 | 11,4 | Оплата информационных услуг |
| Применение информационных технологий | Группа обеспечения деятельности организационного управления | Бюджет МО Плавский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Руководитель группы обеспечения деятельности организационного управления**должность лица, ответственного за реализацию муниципальной программы  |  (подпись) |  **\_\_\_Ю.А. Толкачев\_\_**(ФИО) |