**Оперативный отчет**

**о выполнении муниципальной программы**

**«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании город Плавск Плавского района»**

**за 1 квартал 2024\_года**

**(1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Исполнитель (соисполнитель) | Источник финансирования | Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс. руб. | Принято бюджетных обязательств (заключено контрактов, договоров), тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий |
| Муниципальный проект в рамках ведомственного проекта Тульской области «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований» | Отдел градостроительства, дорожной деятельности, транспорта и связи управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район | Средства бюджета Тульской области | 74206,9 | 74206,9 | 39644,6 | 53,4 | - Выполнение работ по капитальному ремонту моста через реку Плава г. Плавск |
| ***Комплекс процессных мероприятий: «Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения»*** | Отдел градостроительства, дорожной деятельности, транспорта и связи управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район | Средства бюджета МО город Плавск | 33761,2 | 10120,2 | 2990,9 | 8,9 | - Работы по содержанию дорог г. Плавска |

Начальник отдела градостроительства, дорожной деятельности,

транспорта и связи управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства

администрации муниципального образования Плавский район Н.В. Симачкова