**Оперативный отчет**

**о выполнении муниципальной программы**

«**Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения в муниципальном образовании город Плавск Плавского района»**

**за 1 полугодие 2024\_года**

**(1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Исполнитель (соисполнитель) | Источник финансирования | Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс. руб. | Принято бюджетных обязательств (заключено контрактов, договоров), тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение Обеспечение резерва материально-технических ресурсов»*** | Управление строительства и ЖКХ | Средства бюджета МО город Плавск Плавского района | 1520,0 | 178,6 | 178,6 | 11,7 | Закупка материально-технических ресурсов |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение газификации населенных пунктов»*** | Управление строительства и ЖКХ | Средства бюджета МО город Плавск Плавского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Техническое обслуживание газового оборудования»*** | Управление строительства и ЖКХ | Средства бюджета МО город Плавск Плавского района | 159,7 | 117,1 | 41,0 | 25,7 | Выполнены работы по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Модернизация, текущий и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов водо- и теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»*** | Управление строительства и ЖКХ | Средства бюджета МО город Плавск Плавского района | 25382,1 | 22403,8 | 10363,6 | 37,8 | Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства; ремонт водопроводных систем города Плавск: ул. Кошевого.  Выполнены работы по ремонту канализационной системы ул. Орлова 2а, капитальный ремонт коллектора через р. Плава, гидравлическая промывка канализационной системы г. Плавск. |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Содержание муниципального жилого фонда»*** | Управление строительства и ЖКХ | Средства бюджета МО город Плавск Плавского района | 1427,5 | 550,8 | 533,5 | 37,4 | Уплата взносов на капитальный ремонт региональному оператору за муниципальную собственность |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**Начальник отдела ЖКХ управления строительства и ЖКХ**

**администрации муниципального образования Плавский район** –––––––––––––––––––––––––––––– **В.В.Цуканова**

(должность лица, ответственного за реализацию муниципальной программы) (Ф.И.О)