**Оперативный отчет**

**о выполнении муниципальной программы**

«**Благоустройство территории в муниципальном образовании город Плавск Плавского района»**

**за 1 полугодие 2024\_года**

**(1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Исполнитель (соисполнитель) | Источник финансирования | Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс. руб. | Принято бюджетных обязательств (заключено контрактов, договоров), тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение наружного освещения территории»*** | Управление строительства и ЖКХ | Средства бюджета МО город Плавск Плавского района | 4805,0 | 2695,0 | 2447,2 | 50,9 | Оплата за электроэнергию |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение декоративного озеленения территории»*** | Управление строительства и ЖКХ | Средства бюджета МО город Плавск Плавского района | 889,1 | 884,1 | 618,4 | 69,6 | Выполнение работ по озеленению территории г. Плавск |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение санитарного и эстетического состояния территорий кладбищ»*** | Управление строительства и ЖКХ | Средства бюджета МО город Плавск Плавского района | 1000,0 | 242,7 | 217,6 | 21,8 | Вывоз отходов с территории городского кладбища |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Участие в организации деятельности по накоплению ( в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов»*** | Управление строительства и ЖКХ | Средства бюджета МО город Плавск Плавского района | 4191,4 | 1355,2 | 647,2 | 15,4 | Работы по сбору и вывозу мусора |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Спиливание аварийно-опасных деревьев»*** | Управление строительства и ЖКХ | Средства бюджета МО город Плавск Плавского района | 1728,0 | 1325,0 | 791,9 | 45,8 | Выполнены работы по спиливанию деревьев на территории г. Плавска |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории»*** | Управление строительства и ЖКХ | Средства бюджета МО город Плавск Плавского района | 6342,7 | 5834,5 | 2282,9 | 36,0 | Выполнены работы по благоустройству территории муниципального образования Плавский район |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Проведение смотров-конкурсов по благоустройству территории»*** | Управление строительства и ЖКХ | Средства бюджета МО город Плавск Плавского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог»*** | Управление строительства и ЖКХ | Средства бюджета МО город Плавск Плавского района | 1716,6 | 1716,6 | 1716,6 | 100,0 | Выполнены работы по содержанию дорог |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Содержание мест воинских захоронений»*** | Управление строительства и ЖКХ | Средства бюджета МО город Плавск Плавского района | 214,2 | 213,7 | 213,7 | 99,8 | Выполнены работы по ремонту памятника в г. Плавск |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, защита населения от болезней»*** | Управление строительства и ЖКХ | Средства бюджета МО город Плавск Плавского района | 1128,8 | 428,8 | 428,8 | 38,0 | Оказаны услуги по содержанию безнадзорных животных |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**Начальник отдела ЖКХ управления строительства и ЖКХ**

**администрации муниципального образования Плавский район \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Цуканова**

(должность лица, ответственного за (Ф.И.О.)

реализацию муниципальной программы)