|  |
| --- |
|  |

**Отчет**

**о выполнении мероприятий муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании город Плавск Плавского района»**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Причина невыполнения запланированных мероприятий | Проблемы, возникшие при реализации мероприятия |
| 1  1 | Комплекс процессных мероприятий: «Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения» | Отдел градостроительства, дорожной деятельности, транспорта и связи управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район | Выполнение работ по ремонту дорожного произведен ремонт автомобильных дорог:  - по ул. Набережная г. Плавска (участок);  - по ул. Чкалова г. Плавска (четная сторона);  - по ул. Островского г. Плавска (участок);  - по п. Белая Гора г. Плавска (участок);  - по ул. Тимофеева г. Плавска (участок);  - по ул. Космонавтов г. Плавска;  - по ул. Рабочая п. Горбачево;  - по ул. Центральная п. Октябрьский.  Проверка сметной документации | - | - |

Начальник отдела градостроительства, дорожной деятельности,

транспорта и связи управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства

администрации муниципального образования Плавский район Н.В. Симачкова

|  |
| --- |
|  |

**Отчет**

**о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании город Плавск Плавского района»**

**за счет всех источников финансирования за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Объем финансирования всего, тыс. руб. | | В т. ч. из федерального бюджета | | В т. ч. из бюджета Тульской области | | В т. ч. из бюджета муниципального образования | | В т. ч. из бюджета МО (поселения) | | В т. ч. из внебюджетных источников | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | *Муниципальный проект в рамках ведомственного проекта Тульской области «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований»* | 33871,4 | 33871,4 | 0,0 | 0,0 | 33871,4 | 33871,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | *Комплекс процессных мероприятий: «Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения»* | 12 670,0 | 12 670,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 670,0 | 12 670,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1  2.1 | **Мероприятие 1**  Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | ***Мероприятие 2*** *Ремонт автомобильных дорог за счет дорожного фонда* | 12660,0 | 12660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12660,0 | 12660,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.3 | *Мероприятие 3*  *Разработка проектной документации и проверка сметной документации по ремонту*  *автомобильных дорог общего пользования местного значения* | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | 46 541,4 | 46 541,4 | 0,0 | 0,0 | 33871,4 | 33871,4 | 0,0 | 0,0 | 12 670,0 | 12 670,0 | 0,0 | 0,0 |

Начальник отдела градостроительства, дорожной деятельности,

транспорта и связи управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства

администрации муниципального образования Плавский район Н.В. Симачкова

|  |
| --- |
|  |

**Отчет**

**о результативности реализации муниципальной**

**программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании город Плавск Плавского района» за 2023год**

**1. Индекс результативности**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Вес [<\*>](#P1142) | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Значение на отчетную дату [<\*\*>](#P1143) | |
| плановое | фактическое |
| Площадь отремонтированных автомобильных дорог | Кв.м | 0,5 | 0 | 3000 | 10300,0 |
| Доля отремонтированных автомобильных дорог | % | 0,5 | 60,69 | 63,01 | 66,21 |

Примечание:

<\*> Вес определяется исполнителем программы в интервале от 0 до 1. Сумма весов всех показателей программы должна быть равна 1.

<\*\*> В [графе](#P1126) "Плановое значение на отчетную дату" указывается плановое значение показателей отчетного периода с начала года, в [графе](#P1127) "Фактическое значение на отчетную дату" указывается фактическое значение показателей на дату, следующую за отчетным периодом. Показатели, не имеющие планового и фактического значений, при распределении значений весов не учитываются.

Начальник отдела градостроительства, дорожной деятельности,

транспорта и связи управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства

администрации муниципального образования Плавский район Н.В. Симачкова