|  |
| --- |
|  |

**Отчет**

**о выполнении мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории в муниципальном образовании город Плавск Плавского района»**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Причина невыполнения запланированных мероприятий | Проблемы, возникшие при реализации мероприятия |
| 11 | **Комплекс процессных мероприятий** **«Обеспечение наружного освещения территории»** | Начальник отдела ЖКХ управления строительства и ЖКХ администрации муниципального образования Плавский район В.В. Цуканова | Реализация мероприятий по организации уличного освещения города Плавск Плавского района | – | – |
| 2  2 | **Комплекс процессных мероприятий** **«Обеспечение декоративного озеленения территории»** | Начальник отдела ЖКХ управления строительства и ЖКХ администрации муниципального образования Плавский район В.В. Цуканова | Реализация мероприятий по озеленению территории города Плавск Плавского района | – | – |
| 3 | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение санитарного и эстетического состояния территорий кладбищ»** | Начальник отдела ЖКХ управления строительства и ЖКХ администрации муниципального образования Плавский район В.В. Цуканова | Ликвидация стихийных свалок, вывоз отходов с территории городских кладбищ | – | – |
| 4 | **Комплекс процессных мероприятий «Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов»** | Начальник отдела ЖКХ управления строительства и ЖКХ администрации муниципального образования Плавский район В.В. Цуканова | Работы по сбору и вывозу мусора, ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | – | – |
| 5  5 | **Комплекса процессных мероприятий «Спиливание аварийно-опасных деревьев»** | Начальник отдела ЖКХ управления строительства и ЖКХ администрации муниципального образования Плавский район В.В. Цуканова | Реализация мероприятий по спиливанию деревьев на территории г. Плавск | - | - |
| 6 | **Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территорий»** | Начальник отдела ЖКХ управления строительства и ЖКХ администрации муниципального образования Плавский район В.В. Цуканова | Произведены работы по благоустройству дворовых территорий по адресам: г.Плавск, ул.Победы, д.8,10/1,10/2, ул.Октябрьская, д.25 | \_ | \_ |
| 7 | **Комплекс процессных мероприятий «Проведение смотров-конкурсов по благоустройству территорий»** | Начальник отдела ЖКХ управления строительства и ЖКХ администрации муниципального образования Плавский район В.В. Цуканова | - | - | - |
| 88 | **Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог»** | Начальник отдела ЖКХ управления строительства и ЖКХ администрации муниципального образования Плавский район В.В. Цуканова | Реализация мероприятий по содержанию автомобильных дорог | - | - |
| 99 | **Комплекс процессных мероприятий «Содержание мест воинских захоронений»** | Начальник отдела ЖКХ управления строительства и ЖКХ администрации муниципального образования Плавский район В.В. Цуканова | Реализация мероприятий по содержанию мест воинского захоронения | - | - |
| 110 | **Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, защита населения от болезней»** | Начальник отдела ЖКХ управления строительства и ЖКХ администрации муниципального образования Плавский район В.В. Цуканова | Реализация мероприятий по содержанию безнадзорных животных | - | - |

**Начальник отдела ЖКХ управления строительства**

**и ЖКХ администрации муниципального**

**образования Плавский район**

(должность лица, ответственного за **В.В. Цуканова**

реализацию муниципальной программы)

|  |
| --- |
|  |

**Отчет**

**о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории в муниципальном образовании город Плавск Плавского района»**

**за счет всех источников финансирования за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Объем финансирования всего, тыс. руб. | | В т. ч. из федерального бюджета | | В т. ч. из бюджета Тульской области | | В т. ч. из бюджета муниципального образования | | В т. ч. из бюджета МО (поселения) | | В т. ч. из внебюджетных источников | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 11 | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение наружного освещения территории»** | 4561,6 | 4481,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4561,6 | 4481,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | **Мероприятие 1**  Реализация мероприятий по благоустройству | 4561,6 | 4481,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4561,6 | 4481,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | **Мероприятие 2**  Мероприятие по проверке сметной документации, технологическому надзору технологического процесса | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение декоративного озеленения территории»** | 858,9 | 858,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 858,9 | 858,9 | 0,0 | 0,0 |
| 22.1 | **Мероприятие 1**  Реализация мероприятий по благоустройству | 858,9 | 858,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 858,9 | 858,9 | 0,0 | 0,0 |
| 22.2 | **Мероприятие 2**  Мероприятие по проверке сметной документации, технологическому надзору технологического процесса | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение санитарного и эстетического состояния территорий кладбищ»** | 523,8 | 523,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 523,8 | 523,8 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | **Мероприятие 1**  Реализация мероприятий по благоустройству | 523,8 | 523,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 523,8 | 523,8 | 0,0 | 0,0 |
| 44 | **Комплекс процессных мероприятий «Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов»** | 1243,3 | 894,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1243,3 | 894,9 | 0,0 | 0,0 |
| 44.1 | **Мероприятие 1**  Реализация мероприятий по благоустройству | 954,5 | 606,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 954,5 | 606,7 | 0,0 | 0,0 |
| 44.2 | **Мероприятие 2**  Реализация мероприятия по обеспечению благоприятной окружающей среды и экологической безопасности | 287,2 | 286,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 287,2 | 286,6 | 0,0 | 0,0 |
| 44.3 | **Мероприятие 3**  Мероприятие по проверке сметной документации, технологическому надзору технологического процесса | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 |
| 5  5 | **Комплекс процессных мероприятий «Спиливание аварийно-опасных деревьев»** | 706,7 | 162,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 706,7 | 162,9 | 0,0 | 0,0 |
| 55.1 | **Мероприятие 1**  Реализация мероприятий по благоустройству | 705,5 | 161,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 705,5 | 161,7 | 0,0 | 0,0 |
| 55.2 | **Мероприятие 2**  Мероприятия по проверке сметной документации, технологическому надзору технологического процесса | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
| 6  6 | **Комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территорий»** | 4952,0 | 4652,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4952,0 | 4652,5 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1 | **Мероприятие 1**  Реализация мероприятий по благоустройству | 4952,0 | 4652,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4952,0 | 4652,5 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2 | **Мероприятие 2**  Мероприятия по проверке сметной документации, технологическому надзору технологического процесса | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 67 | **Комплекс процессных мероприятий «Проведение смотров-конкурсов по благоустройству территорий»** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 77.1 | **Мероприятие 1**  Реализация мероприятий по благоустройству | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 88 | **Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог»** | 6085,9 | 4276,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6085,9 | 4276,8 | 0,0 | 0,0 |
| 88.1 | **Мероприятие 1**  Реализация мероприятий по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них | 6075,9 | 4266,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6075,9 | 4266,8 | 0,0 | 0,0 |
| 88.2 | **Мероприятие 2**  Мероприятие по проверке сметной документации, технологическому надзору технологического процесса | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| 92 9 | **Комплекс процессных мероприятий «Содержание мест воинских захоронений»** | 192,2 | 192,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 192,2 | 192,2 | 0,0 | 0,0 |
| 99.1 | **Мероприятие 1**  Реализация мероприятий по благоустройству | 192,2 | 192,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 192,2 | 192,2 | 0,0 | 0,0 |
| 99.2 | **Мероприятие 2**  Реализация мероприятий по проверке сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 110 | **Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, защита населения от болезней»** | 480,1 | 475,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 480,1 | 475,4 | 0,0 | 0,0 |
| 110.1 | **Мероприятие 1**  Реализация мероприятий по благоустройству | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 110.2 | Субвенция бюджетам муниципальных образований на реализацию Закона Тульской области «О наделении органов местного самоуправления в Тульской области государственными полномочиями по организации проведения на территории Тульской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных» | 480,1 | 475,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 480,1 | 475,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого по муниципальной программе** | **19604,5** | **16518,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **19604,5** | **16518,4** | **0,0** | **0,0** |

**Начальник отдела ЖКХ управления строительства**

**и ЖКХ администрации муниципального**

**образования Плавский район**

(должность лица, ответственного за **В.В. Цуканова**

реализацию муниципальной программы)

|  |
| --- |
|  |

**Отчет**

**о результативности реализации муниципальной**

**программы «Благоустройство территории в муниципальном образовании город Плавск Плавского района»**

**за 2023 год**

**1. Индекс результативности**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Вес [<\*>](#P1142) | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Значение на отчетную дату [<\*\*>](#P1143) | |
| плановое | фактическое |
| Увеличение площади освещенной территории | % | 0,1 | 100 | 100 | 100 |
| Улучшение эстетического вида элементов декоративного озеленения | ед. | 0,1 | 100 | 100 | 100 |
| Развитие сферы похоронного дела на территории муниципального образования город Плавск Плавского района | % | 0,2 | 100 | 100 | 100 |
| Количество несанкционированных свалок отходов | % | 0,2 | 100 | 100 | 100 |
| Сбор и вывоз мусора | М3 | 0,2 | 100 | 100 | 100 |
| Количество животных, охваченных мероприятиями по защите населения от болезней общих для человека и животных | шт. | 0,2 | 100 | 100 | 100 |

Примечание:

<\*> Вес определяется исполнителем программы в интервале от 0 до 1. Сумма весов всех показателей программы должна быть равна <\*\*> В [графе](#P1126) "Плановое значение на отчетную дату" указывается плановое значение показателей отчетного периода с начала года, в [графе](#P1127) "Фактическое значение на отчетную дату" указывается фактическое значение показателей на дату, следующую за отчетным периодом. Показатели, не имеющие планового и фактического значений, при распределении значений весов не учитываются.

**Начальник отдела ЖКХ управления строительства**

**и ЖКХ администрации муниципального**

**образования Плавский район**

(должность лица, ответственного за **В.В. Цуканова**

реализацию муниципальной программы)