|  |
| --- |
|  |

**Отчет**

**о выполнении мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения в муниципальном образовании город Плавск Плавского района»**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Причина невыполнения запланированных мероприятий | Проблемы, возникшие при реализации мероприятия |
| 11 | **Комплекс процессных**  **мероприятий «Обеспечение резерва материально-технических ресурсов»** | Начальник отдела ЖКХ управления строительства и ЖКХ администрации муниципального образования Плавский район В.В. Цуканова | Приобретение материальных ценностей | – | – |
| 2  2 | **Комплекс процессных**  **мероприятий**  **«Обеспечение газификации населенных пунктов»** | Начальник отдела ЖКХ управления строительства и ЖКХ администрации муниципального образования Плавский район В.В. Цуканова | - | – | – |
| 3 | **Комплекс процессных мероприятий** **«Техническое обслуживание газового оборудования»** | Начальник отдела ЖКХ управления строительства и ЖКХ администрации муниципального образования Плавский район В.В. Цуканова | Техническое оборудование газового оборудования | – | – |
| 4 | **Комплекс процессных мероприятий** **«Модернизация, текущий и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов водо- и теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»** | Начальник отдела ЖКХ управления строительства и ЖКХ администрации муниципального образования Плавский район В.В. Цуканова | Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства: ремонт водопроводных систем города Плавск: ул.Мичурина, пер.Чапаева, д.7, ул.Кирова,д.14, ул.Победы, ул.Заводская, ул.Трудовая, ул.Заречна, д.2, ул.Коммунаров, д.6, ул.Заводская, д.38, ул.Ленина, д.8, ул.Октябрьская, д.53, ул.Тимофеева.  Выполнены работы по замене глубинного насоса на артезианской скважине водозабора № 1, Свободы. | – | – |
| 5  5 | **Комплекс процессных мероприятий «Содержание муниципального жилого фонда»** | Начальник отдела ЖКХ управления строительства и ЖКХ администрации муниципального образования Плавский район В.В. Цуканова | Уплата взносов на капитальный ремонт региональному оператору за муниципальную собственность | - | - |

**Начальник отдела ЖКХ управления строительства**

**и ЖКХ администрации муниципального**

**образования Плавский район**

(должность лица, ответственного за **В.В. Цуканова**

реализацию муниципальной программы)

|  |
| --- |
|  |

**Отчет**

**о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения в муниципальном образовании город Плавск Плавского района»**

**за счет всех источников финансирования за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Объем финансирования всего, тыс. руб. | | В т. ч. из федерального бюджета | | В т. ч. из бюджета Тульской области | | В т. ч. из бюджета муниципального образования | | В т. ч. из бюджета МО (поселения) | | В т. ч. из внебюджетных источников | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 11 | **Комплекс процессных**  **мероприятий «Обеспечение резерва материально-технических ресурсов»** | 500,3 | 451,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,3 | 451,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | **Мероприятие 1**  Мероприятие по хранению и пополнению резерва материально-технических ресурсов | 500,3 | 451,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,3 | 451,5 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | **Комплекс процессных**  **мероприятий «Обеспечение газификации населенных пунктов»** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22.1 | **Мероприятие 1**  Реализация мероприятий по газификации населенных пунктов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22.2 | **Мероприятие 2**  Мероприятие по проверке сметной документации, технологическому надзору технологического процесса | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | **Комплекс процессных мероприятий** **«Техническое обслуживание газового оборудования»** | 106,2 | 96,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106,2 | 96,5 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | **Мероприятие 1**  Реализация мероприятий по техническому обслуживанию газового оборудования | 106,2 | 96,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106,2 | 96,5 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | **Мероприятие 2**  Мероприятие по проверке сметной документации, технологическому надзору технологического процесса | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44 | **Комплекс процессных мероприятий** **«Модернизация, текущий и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов водо- и теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»** | 7883,7 | 7325,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7883,7 | 7325,1 | 0,0 | 0,0 |
| 44.1 | **Мероприятие 1**  Субсидия из Резервного фонда правительства ТО на ремонт объектов ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | **Мероприятие 2**  Реализация мероприятия в области коммунального хозяйства | 7071,1 | 6512,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7071,1 | 6512,5 | 0,0 | 0,0 |
| 44.3 | **Мероприятие 3**  Мероприятия по проверке сметной документации, технологическому надзору технологического процесса | 812,6 | 812,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 812,6 | 812,6 | 0,0 | 0,0 |
| 5  5 | **Комплекс процессных мероприятий «Содержание муниципального жилого фонда»** | 1074,8 | 1045,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1074,8 | 1045,5 | 0,0 | 0,0 |
| 55.1 | **Мероприятие 1**  Расходы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 976,4 | 976,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 976,4 | 976,1 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2 | **Мероприятие 2**  Реализация мероприятий в области жилищного хозяйства | 98,4 | 69,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,4 | 69,4 | 0,0 | 0,0 |
| 55.3 | **Мероприятие 3**  Мероприятия по проверке сметной документации, технологическому надзору технологического процесса | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого по муниципальной программе** | **9565,0** | **8918,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **9565,0** | **8918,6** | **0,0** | **0,0** |

**Начальник отдела ЖКХ управления строительства**

**и ЖКХ администрации муниципального**

**образования Плавский район**

(должность лица, ответственного за **В.В. Цуканова**

реализацию муниципальной программы)

|  |
| --- |
|  |

**Отчет**

**о результативности реализации муниципальной**

**программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения в муниципальном образовании город Плавск Плавского района»**

**за 2023 год**

**1. Индекс результативности**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Вес [<\*>](#P1142) | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Значение на отчетную дату [<\*\*>](#P1143) | |
| плановое | фактическое |
| Обеспечение граждан устойчивыми источниками водоснабжения, водоотведения | % | 0,3 | 100 | 100 | 100 |
| Количество объектов газового оборудования, газопроводов и сооружений на них, находящихся на техническом обслуживании | % | 0,2 | 100 | 100 | 100 |
| Обеспечение граждан бесперебойным снабжением электро-,тепло-,газо- и водоснабжением | % | 0,3 | 100 | 100 | 100 |
| Своевременная уплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | % | 0,2 | 100 | 100 | 100 |

Примечание:

<\*> Вес определяется исполнителем программы в интервале от 0 до 1. Сумма весов всех показателей программы должна быть равна <\*\*> В [графе](#P1126) "Плановое значение на отчетную дату" указывается плановое значение показателей отчетного периода с начала года, в [графе](#P1127) "Фактическое значение на отчетную дату" указывается фактическое значение показателей на дату, следующую за отчетным периодом. Показатели, не имеющие планового и фактического значений, при распределении значений весов не учитываются.

**Начальник отдела ЖКХ управления строительства**

**и ЖКХ администрации муниципального**

**образования Плавский район**

(должность лица, ответственного за **В.В. Цуканова**

реализацию муниципальной программы)