|  |
| --- |
|  |

**Отчет**

**о выполнении мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Плавск Плавского района»**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Причина невыполнения запланированных мероприятий | Проблемы, возникшие при реализации мероприятия |
| 11 | **Муниципальный проект в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»** | Начальник отдела ЖКХ управления строительства и ЖКХ администрации муниципального образования Плавский район В.В. Цуканова | Выполнены работы по благоустройству дворовых территорий: г. Плавск, ул.Победы, д.8, 10/1, 10/2, ул.Октябрьская,д.25 |  |  |
| 12 | **Комплекс процессных**  **мероприятий «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов»** | Начальник отдела ЖКХ управления строительства и ЖКХ администрации муниципального образования Плавский район В.В. Цуканова | Проверка сметной документации | – | – |
| 2  3 | **Комплекс процессных**  **мероприятий**  **«Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий »** | Начальник отдела ЖКХ управления строительства и ЖКХ администрации муниципального образования Плавский район В.В. Цуканова | - | – | – |

**Начальник отдела ЖКХ управления строительства**

**и ЖКХ администрации муниципального**

**образования Плавский район**

(должность лица, ответственного за **В.В. Цуканова**

реализацию муниципальной программы)

|  |
| --- |
|  |

**Отчет**

**о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Плавск Плавского района»**

**за счет всех источников финансирования за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Объем финансирования всего, тыс. руб. | | В т. ч. из федерального бюджета | | В т. ч. из бюджета Тульской области | | В т. ч. из бюджета муниципального образования | | В т. ч. из бюджета МО (поселения) | | В т. ч. из внебюджетных источников | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1  1 | **Муниципальный проект в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»** | 150,2 | 150,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,2 | 150,2 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | **Комплекс процессных**  **мероприятий «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов»** | 131,5 | 131,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131,5 | 131,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | **Мероприятие 1**  Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий мкд | 88,9 | 88,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,9 | 88,9 | 0,0 | 0,0 |
| 22.2 | **Мероприятие2**  Мероприятия по проверке сметной документации, технологическому надзору технологического процесса | 42,6 | 42,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,6 | 42,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2 3 | **Комплекс процессных**  **мероприятий «Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий »** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.1 | **Мероприятие 1**  Реализация мероприятий по благоустройству | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.2 | **Мероприятие 2**  Мероприятия по проверке сметной документации, технологическому надзору технологического процесса | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого по муниципальной программе** | **8281,7** | **8281,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **281,7** | **281,7** | **0,0** | **0,0** |

**Начальник отдела ЖКХ управления строительства**

**и ЖКХ администрации муниципального**

**образования Плавский район**

(должность лица, ответственного за **В.В. Цуканова**

реализацию муниципальной программы)

|  |
| --- |
|  |

**Отчет**

**о результативности реализации муниципальной**

**программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Плавск Плавского района» за 2023 год**

**1. Индекс результативности муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Вес [<\*>](#P1142) | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Значение на отчетную дату [<\*\*>](#P1143) | |
| плановое | фактическое |
| Доля благоустроенных территорий общего пользования населения от общего количества таких территорий | % | 0,1 | 30,6 | 39,8 | 39,8 |
| Количество установленных уличных осветительных приборов на территориях общего пользования населения | Ед. | 0,2 | 25 | 25 | 25 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 0,2 | 73,9 | 95,6 | 95,6 |
| Доля многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов | % | 0,2 | 86 | 97,9 | 97,9 |
| Количество многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями | Ед. | 0,2 | 65 | 95 | 95 |
| Количество многоквартирных домов, в благоустройстве которых приняли участие заинтересованные граждане | Ед. | 0,1 | 26 | 33 | 33 |

Примечание:

<\*> Вес определяется исполнителем программы в интервале от 0 до 1. Сумма весов всех показателей программы должна быть равна <\*\*> В [графе](#P1126) "Плановое значение на отчетную дату" указывается плановое значение показателей отчетного периода с начала года, в [графе](#P1127) "Фактическое значение на отчетную дату" указывается фактическое значение показателей на дату, следующую за отчетным периодом. Показатели, не имеющие планового и фактического значений, при распределении значений весов не учитываются.

**Начальник отдела ЖКХ управления строительства**

**и ЖКХ администрации муниципального**

**образования Плавский район**

(должность лица, ответственного за **В.В. Цуканова**

реализацию муниципальной программы)