**Оперативный отчет**

**о выполнении муниципальной программы**

«**Благоустройство территории в муниципальном образовании Плавский район»**

**за 1 квартал 2024\_года**

**(1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Исполнитель (соисполнитель) | Источник финансирования | Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс. руб. | Принято бюджетных обязательств (заключено контрактов, договоров), тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение санитарного и эстетического состояния территорий кладбищ»*** | Управление строительства и ЖКХ | Средства бюджета МО Плавский район | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению)и транспортированию твердых коммунальных отходов»*** | Управление строительства и ЖКХ | Средства бюджета МО Плавский район | 295,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории»*** | Управление строительства и ЖКХ | Средства бюджета МО Плавский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог»*** | Управление строительства и ЖКХ | Средства бюджета МО Плавский район | 4833,5 | 1236,1 | 1236,1 | 25,6 | Содержание дорог |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Содержание мест воинских захоронений»*** | Управление строительства и ЖКХ | Средства бюджета МО Плавский район | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, защита населения от болезней»*** | Управление строительства и ЖКХ | Средства бюджета Тульской области | 270,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Средства бюджета МО Плавский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**Начальник отдела ЖКХ управления строительства и ЖКХ**

**администрации муниципального образования Плавский район** –––––––––––––––––––––––––––––– **В.В.Цуканова**

(должность лица, ответственного за реализацию муниципальной программы) (Ф.И.О)