**Оперативный отчет**

**о выполнении муниципальной программы**

«**Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании Плавский район»**

**за 1 квартал 2024\_года**

**(1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Исполнитель (соисполнитель) | Источник финансирования | Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс. руб. | Принято бюджетных обязательств (заключено контрактов, договоров), тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий |
| ***Муниципальный проект в рамках регионального проекта «Народный бюджет», направленный на ремонт многоквартирных домов*** | Управление строительства и ЖКХ | Средства бюджета Тульской области | 1660,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| ***Муниципальный проект в рамках регионального проекта «Народный бюджет», направленный на ремонт муниципальных объектов*** | Управление строительства и ЖКХ | Средства бюджета Тульской области | 2380,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Средства бюджета МО Плавский район | 280,1 | 0,0 | 0,0 |
| ***Муниципальный проект в рамках регионального проекта «Народный бюджет», направленный на ремонт дорог»*** | Управление строительства и ЖКХ | Средства бюджета МО Плавский район | 282,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Средства бюджета Тульской области | 2143,5 | 0,0 | 0 | 0 |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий по ремонту дорог*** | Управление строительства и ЖКХ | Средства бюджета МО Плавский район | 303,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Средства бюджета Тульской области | 1044,9 | 0,0 | 0,0 |
| ***Муниципальный проект в рамках регионального проекта «Народный бюджет», направленный на благоустройство территории*** | Управление строительства и ЖКХ | Средства бюджета МО Плавский район | 166,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Средства бюджета Тульской | 5400,1 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**Начальник отдела ЖКХ управления строительства и ЖКХ**

**администрации муниципального образования Плавсий район \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В.Цуканова**

(должность лица, ответственного за (Ф.И.О.)

реализацию муниципальной программы)