\\tularegion.local\org\Upravl_deloproizv\Dokum\общие\PISMA\2022\тестирование АМО\Шаблоны бланков\Герб\Плавский р-н.png

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПЛАВСКИЙ РАЙОН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от 22.02.2023 | №170 |

**О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Плавский район от 21.01.2022 № 93 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах муниципального образования Плавский район на 2023-2025 годы»**

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением правительства Тульской области от 30.12.2022 № 889 «О внесении изменений и дополнений в постановление правительства Тульской области от 25.02.2022 № 104», постановлением правительства Тульской области от 20.12.2013 № 840 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», на основании статьи 41 Устава муниципального образования Плавский район администрация муниципального образования Плавский район **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального образования Плавский район от 21.01.2022 № 93 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах муниципального образования Плавский район на 2023-2025 годы», изложив Приложение к постановлению в новой редакции (Приложение).

2. Опубликовать постановление в официальном печатном средстве массовой информации муниципального образования Плавский район «Вести Плавского района» и разместить его на официальном сайте муниципального образования Плавский район.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заместитель главы администрации муниципального образования Плавский район** |  | **И.В. Марушкина** |

Исп.: Цуканова Вера Викторовна

Мадаева Екатерина Ивановна

+7 (48752) 2-35-89

Приложение

к постановлению администрации муниципального образования

Плавский район

от 22.02.2023 №170

Приложение

к постановлению администрации муниципального образования

Плавский район

от 21.01.2022 № 93

**Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования Плавский район на 2023-2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | | Общая площадь МКД | Наименование конструктивных элементов, инженерных систем, подлежащих капитальному ремонту | | Способ формирования фонда капитального ремонта | Источники финансирования капитального ремонта | Плановый период ремонта |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 7 |
| Муниципальное образование Плавский район | | | | | | | |
| 1 | г. Плавск, ул. Мичурина, д. 9, корп. а | 1 755,90 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта | 2023 |
| 2 | г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 3 | 646,30 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта | 2023 |
| 3 | п. Горбачево, ул. Школьная, д. 16 | 643,10 | Внутридомовая системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта | 2023 |
| 4 | п. Пригородный, ул. Геническая, д.19 | 389,20 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта | 2023 |
| 5 | п. Пригородный, ул. Геническая, д.17 | 402,50 | Крыша | | На специальном счете | Средства собственников | 2023 |
| 6 | п. Молочные Дворы, ул. Юбилейная, д. 5 | 1 558,00 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | | На специальном счете | Средства собственников | 2023 |
| 7 | п. Советский, ул. Шоссейная, д. 7 | 446,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта | 2024 |
| 8 | п. Диктатура, ул. Трудовая, д. 2 | 650,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта | 2024 |
| 9 | п. Диктатура, ул. Трудовая, д. 4 | 806,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта | 2024 |
| 10 | п. Диктатура, ул. Трудовая, д. 6 | 655,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта | 2024 |
| 11 | г. Плавск, пер. Володарского, д. 3 | 1 283,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта | 2025 |
| 12 | г. Плавск, ул. Мичурина, д. 15, корп. а | 2 176,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | | На специальном счете | Средства собственников | 2025 |
| 13 | г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 1 | 380,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта | 2025 |
| 14 | г. Плавск, ул. Орлова, д.3 | 1 856,10 | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта | 2025 |
| 15 | г. Плавск, ул. Орлова, д.4 | 1 305,50 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта | 2025 |
| 16 | г. Плавск, ул. Орлова, д.6 | 634,70 | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта | 2025 |
| 17 | г. Плавск, ул. Орлова, д.7 | 626,10 | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта | 2025 |
| 18 | г. Плавск, ул. Орлова, д.9 | 360,30 | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта | 2025 |
| 19 | г. Плавск, ул. Парковая, д.1 | 1 564,00 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта | 2025 |
| 20 | г. Плавск, ул. Парковая, д.3 | 742,90 | Внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта | 2025 |
| 21 | г. Плавск, ул. Парковая, д.5 | 443,20 | Внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта | 2025 |
| 22 | г. Плавск, ул.Парковая, д.7 | 407,80 | Внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта | 2025 |
| 23 | г. Плавск, ул. Победы, д. 16 | 659,50 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта | 2025 |
| 24 | г. Плавск, ул. Победы,д.26 | 3 399,40 | Крыша. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта | 2025 |
| 25 | г. Плавск, ул. Победы,д.30 | 3 625,43 | Крыша | | На специальном счете | Средства собственников | 2025 |
| 26 | г. Плавск, ул. Победы,д.32 | 3 464,20 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. | | На специальном счете | Средства собственников | 2025 |
| 27 | г. Плавск, ул. Победы,д.34 | 4 587,40 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения | | На специальном счете | Средства собственников | 2025 |
| 28 | г. Плавск, ул. Победы,д.36 | 4 532,12 | Внутридомовая система электроснабжения | | На специальном счете | Средства собственников | 2025 |
| 29 | г. Плавск, ул. Тимирязева, д. 9 | 361,70 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта | 2025 |
| 30 | д. Новое Жуково, ул. Школьная, д. 43 | 704,40 | Крыша, фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта | 2025 |
| 31 | п. Белая Гора, д.10 | 406,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта | 2025 |
| 32 | п. Белая Гора, д. 2 | 309,20 | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта | 2025 |
| 33 | п. Белая Гора, д. 4 | 307,40 | Крыша, фасад, внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта | 2025 |
| 34 | п. Белая Гора, д. 9 | 717,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта | 2025 |
| 35 | п. Горбачево, ул. Школьная. д. 10 | 641,50 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта | 2025 |
| 36 | п. Горбачево, ул. Школьная. д. 12 | 815,10 | Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта | 2025 |
| 37 | п. Горбачево, ул. Школьная. д. 14 | 796,20 | Крыша. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта | 2025 |
| 38 | п. Диктатура, ул. Трудовая, д. 2 | 650,60 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта | 2025 |
| 39 | п. Диктатура, ул. Трудовая, д. 4 | 806,30 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта | 2025 |
| 40 | п. Диктатура, ул. Трудовая, д. 6 | 655,10 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта | 2025 |
| 41 | п. Молочные дворы, ул. Парковая, д. 1 | 386,40 | Внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта | 2025 |
| 42 | п. Молочные дворы, ул. Парковая, д. 3 | 382,40 | Внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта | 2025 |
| 43 | п. Молочные дворы, ул. Парковая, д. 5 | 385,10 | Внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта | 2025 |
| 44 | п. Молочные Дворы, ул. Садовая, д. 3 | 644,70 | Внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта | 2025 |
| 45 | п. Молочные Дворы, ул. Садовая, д. 4 | 631,40 | Внутридомовая система теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта | 2025 |
| 46 | п. Молочные Дворы, ул. Урожайная, д. 3 | 618,40 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта | 2025 |
| 47 | п. Молочные Дворы, ул. Юбилейная, д. 2 | 662,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На специальном счете | Средства собственников | 2025 |
| 48 | п. Молочные Дворы, ул. Юбилейная, д. 3 | 1 556,60 | Крыша | | На специальном счете | Средства собственников | 2025 |
| 49 | п. Молочные Дворы, ул. Юбилейная, д. 5 | 1 558,00 | Внутридомовые системы, водоснабжения, водоотведения | | На специальном счете | Средства собственников | 2025 |
| 50 | п. Молочные Дворы, ул. Юбилейная, д. 6 | 659,50 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта | 2025 |
| 51 | п. Молочные Дворы, ул. Юбилейная, д. 8 | 664,30 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта | 2025 |
| 52 | п. Молочные Дворы, ул. Юбилейная, д. 9 | 457,50 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта | 2025 |
| 53 | п. Октябрьский, ул. Заводская, д. 4 | 248,00 | Внутридомовая система электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта | 2025 |
| 54 | п. Октябрьский, ул. Школьная, д. 8 | 512,60 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта | 2025 |
| 55 | п. Пригородный, ул. Геническая, д. 17 | 402,50 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | | На специальном счете | Средства собственников | 2025 |
| 56 | п. Пригородный, ул. Геническая, д. 21 | 393,80 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта | 2025 |
| 57 | п. Пригородный, ул. Геническая, д. 23 | 796,10 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | | На специальном счете | Средства собственников | 2025 |
| 58 | п. Советский, ул. Почтовая, д. 16 | 545,50 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта | 2025 |
| 59 | п. Советский, ул. Шоссейная, д. 7 | 446,50 | Фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта | 2025 |
| 60 | п. Стройка, ул. Дачная, д. 1 | 640,90 | Крыша, фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта | 2025 |
| 61 | п. Юрьевский, д. 26 | 814,50 | Крыша, фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта | 2025 |
| 62 | п. Юрьевский, д. 27 | 798,30 | Крыша, фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта | 2025 |
| 63 | п. Юрьевский, д. 51 | 415,90 | Крыша, фасад. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта | 2025 |
| 64 | с. Мещерино, ул. Магистральная, д. 1а | 427,60 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта | 2025 |
| 65 | с. Селезнево, ул. Заводская, д. 14 | 807,00 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта | 2025 |
| 66 | ст. Горбачево, д. 22 | 639,60 | Фасад, внутридомовая система водоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта | 2025 |
| 67 | ст. Горбачево, д. 35 | 506,30 | Фасад, внутридомовая система водоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта | 2025 |
| 68 | ст. Горбачево, д. 36 | 474,00 | Крыша, внутридомовая система водоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта | 2025 |
| 69 | ст. Горбачево, д. 37 | 546,50 | Фасад, внутридомовая система водоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта | 2025 |
| 70 | ст. Горбачево, Железнодорожная казарма 216 км, д. 3 | 103,60 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта | 2025 |
| 71 | г. Плавск, ул. Мичурина, д. 9, корп. а | 1 755,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта | 2025 |
| 72 | г. Плавск, ул. Орлова, д.8 | 648,60 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта | 2025 |
| 73 | п. Горбачево, ул. Школьная, д. 16 | 643,10 | Фасад, внутридомовые системы электроснабжения, теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта | 2025 |
| 74 | п. Пригородный, ул. Геническая, д.19 | 389,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта | 2025 |
| 75 | г. Плавск, пл. Свободы, д. 36/2 (объект культурного наследия) | 106,30 | Фасад. Разработка проектной документации в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. Разработка сметной документации. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта | 2025 |
| 76 | г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 34 (объект культурного наследия) | 405,40 | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения. Разработка проектной документации в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. Разработка сметной документации. Проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | | На счете регионального оператора | Фонд капитального ремонта | 2025 |
| 77 | г. Плавск, ул. Орлова, д. 2 (объект культурного наследия) | 883,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | | На специальном счете | Средства собственников | 2025 |
| 75 | Разработка сметной документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, выполнение капитального ремонта в которых запланировано в 2023 — 2026 гг. | | | | | Фонд капитального ремонта | |
|  | | 70 130,05 | |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_