

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИя муниципального образования

Плавский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.01.2022 №28

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Плавский район от 25.03.2016 № 199 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории в муниципальном образовании город Плавск Плавского района»**

В соответствии с [Федеральным законом](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/186367/0) от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», [постановлением](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/30369197/0) администрации муниципального образования Плавский район от 12.11.2013 №1271 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Плавский район и муниципального образования город Плавск Плавского района», на основании ст. 24 Устава муниципального образования город Плавск Плавского района, статей 34, 41 Устава муниципального образования Плавский район администрация муниципального образования Плавский район **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Плавский район от 25.03.2016 № 199 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Плавский район «Благоустройство территории в муниципальном образовании город Плавск Плавского района» следующие изменения:

1.1. строку восьмую Паспорта муниципальной программы муниципального образования Плавский район «Благоустройство территории в муниципальном образовании город Плавск Плавского района» (далее – Программа) изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования Программы составляет – 86533,9 тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год - 9204,2 тыс. руб.;  2019 год – 10887,6 тыс. руб.;  2020 год – 14517,2 тыс. руб.;  2021 год – 14062,8 тыс. руб.;  2022 год – 13568,9 тыс. руб.;  2023 год – 12146,6 тыс. руб.;  2024 год – 12146,6 тыс. руб.,  из них:  средства бюджета Тульской области – 567,7 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 - 0,0 тыс. рублей;  2019 – 567,7 тыс. рублей;  2020 – 0,0 тыс. рублей;  2021 – 0,0 тыс. рублей;  2022 – 0,0 тыс. рублей;  2023 – 0,0 тыс. рублей;  2024 – 0,0 тыс. рублей;  средства бюджета муниципального образования город Плавск Плавского района – 85966,2  тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год - 9204,2 тыс. руб.;  2019 год – 10319,9 тыс. руб.;  2020 год – 14517,2 тыс. руб.;  2021 год – 14062,8 тыс. руб.;  2022 год – 13568,9 тыс. руб.;  2023 год – 12146,6 тыс. руб.;  2024 год – 12146,6 тыс. руб.  [Подпрограмма 1](#sub_1111). «Организация уличного освещения».  Общий объем финансирования Подпрограммы 1 за счет средств бюджета муниципального образования город Плавск Плавского района составляет – 20161,8 тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год - 2495,3 тыс. руб.;  2019 год – 3144,3 тыс. руб.;  2020 год – 3305,7 тыс. руб.;  2021 год – 3757,9 тыс. руб.;  2022 год – 1514,0 тыс. руб.;  2023 год – 2972,3 тыс. руб.;  2024 год – 2972,3 тыс. руб.;  [Подпрограмма 2](#sub_1112). «Озеленение».  Общий объем финансирования Подпрограммы 2 за счет средств бюджета муниципального образования город Плавск Плавского района составляет – 5646,2 тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год - 764,5 тыс. руб.;  2019 год – 739,9 тыс. руб.;  2020 год – 813,1 тыс. руб.;  2021 год – 535,9 тыс. руб.;  2022 год – 1338,6 тыс. руб.;  2023 год – 727,1 тыс. руб.;  2024 год – 727,1 тыс. руб.;  [Подпрограмма 3](#sub_1113). «Организация и содержание мест захоронения».  Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет - 450,0 тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год - 0,0 тыс. руб.;  2019 год - 0,0 тыс. руб.;  2020 год - 0,0 тыс. руб.;  2021 год - 0,0 тыс. руб.;  2022 год - 150,0 тыс. руб.;  2023 год - 150,0 тыс. руб.;  2024 год - 150,0 тыс. руб.;  [Подпрограмма 4](#sub_1114). «Прочие мероприятия в области благоустройства».  Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет – 35306,4 тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год - 3547,2 тыс. руб.;  2019 год – 4707,9 тыс. руб.;  2020 год – 5285,0 тыс. руб.;  2021 год – 6717,0 тыс. руб.;  2022 год – 5887,7 тыс. руб.;  2023 год – 4580,8 тыс. руб.;  2024 год – 4580,8 тыс. руб.,  из них:  средства бюджета Тульской области – 567,7 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 - 0,0 тыс. рублей;  2019 – 567,7 тыс. рублей;  2020 – 0,0 тыс. рублей;  2021 – 0,0 тыс. рублей;  2022 – 0,0 тыс. рублей;  2023 – 0,0 тыс. рублей;  2024 – 0,0 тыс. рублей;  средства бюджета муниципального образования город Плавск Плавского района – 34738,7 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год - 3547,2 тыс. руб.;  2019 год – 4140,2 тыс. руб.;  2020 год – 5285,0 тыс. руб.;  2021 год – 6717,0 тыс. руб.;  2022 год – 5887,7 тыс. руб.;  2023 год – 4580,8 тыс. руб.;  2024 год – 4580,8 тыс. руб.  [Подпрограмма 5](#sub_1115). «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них».  Общий объем финансирования Подпрограммы 5 за счет средств бюджета муниципального образования город Плавск Плавского района составляет – 18330,6 тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год - 1930,0 тыс. руб.;  2019 год – 1767,2 тыс. руб.;  2020 год – 2232,7 тыс. руб.;  2021 год – 2140,5 тыс. руб.;  2022 год – 3923,4 тыс. руб.;  2023 год – 3168,4 тыс. руб.;  2024 год – 3168,4 тыс. руб.;  [Подпрограмма 6](#sub_1116). «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)».  Общий объем финансирования Подпрограммы 6 за счет средств бюджета муниципального образования город Плавск Плавского района составляет – 6638,9 тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год - 467,2 тыс. руб.;  2019 год – 528,3 тыс. руб.;  2020 год – 2880,7 тыс. руб.;  2021 год – 911,5 тыс. руб.;  2022 год – 755,2 тыс. руб.;  2023 год – 548,0 тыс. руб.;  2024 год – 548,0 тыс. руб.»; |

# 1.2. раздел 7 Программы изложить в следующей редакции:

# «7. Ресурсное обеспечение Программы

# Общая потребность в ресурсах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ресурсов | Ед. изм. | Потребность | | | | | | | |
| всего | в том числе по годам: | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Финансовые ресурсы, | тыс. руб. | 86533,9 | 9204,2 | 10887,6 | 14517,2 | 14062,8 | 13568,9 | 12146,6 | 12146,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | тыс. руб. | 567,7 | 0,0 | 567,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | тыс. руб. | 85966,2 | 9204,2 | 10319,9 | 14517,2 | 14062,8 | 13568,9 | 12146,6 | 12146,6 |
| Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц) | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# Ресурсное обеспечение реализации Программы по основным мероприятиям и коду бюджетной классификации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной Программы, Подпрограммы, основного мероприятия | [Код бюджетной классификации](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71971578/1000) | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | |  |  |
| ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Муниципальная Программа | Благоустройство территории в муниципальном образовании город Плавск Плавского района | х | х | х | х | 9204,2 | 10887,6 | 14517,2 | 14062,8 | 13568,9 | 12146,6 | 12146,6 |
| [Подпрограмма 1](#sub_1111) | Организация уличного освещения | х | х | х | х | 2495,3 | 3144,3 | 3305,7 | 3757,9 | 1514,0 | 2972,3 | 2972,3 |
| Основное мероприятие | Обеспечение наружного освещения территории | х | х | х | х | 2495,3 | 3144,3 | 3305,7 | 3756,4 | 1514,0 | 2972,3 | 2972,3 |
| 851 | 0503 | 1810128050 | 853 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 851 | 0503 | 1810128590 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 851 | 0503 | 1810128050 | 244 | 2495,3 | 3144,3 | 3305,7 | 3756,4 | 1514,0 | 2972,3 | 2972,3 |
| [Подпрограмма 2](#sub_1112) | Озеленение | х | х | х | х | 764,5 | 739,9 | 813,1 | 535,9 | 1338,6 | 727,1 | 727,1 |
| Основное мероприятие | Обеспечение декоративного озеленения территории | х | х | х | х | 764,5 | 739,9 | 813,1 | 535,9 | 1338,6 | 727,1 | 727,1 |
| мероприятие 1.1 | Реализация мероприятий по благоустройству | 851 | 0503 | 1820128050 | 244 | 763,0 | 738,3 | 811,5 | 533,9 | 1338,6 | 727,1 | 727,1 |
| мероприятие 1.2 | Реализация мероприятия по проверке сметной документации, технологическому надзору технологического процесса | 851 | 0503 | 1820128590 | 244 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| [Подпрограмма 3](#sub_1113) | Организация и содержание мест захоронения | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Основное мероприятие | Обеспечение санитарного и эстетического состояния территорий городских кладбищ | 851 | 0503 | 1830128050 | 244 | х | х | х | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| [Подпрограмма 4](#sub_1114) | Прочие мероприятия в области благоустройства | х | х | х | х | 3547,2 | 4707,9 | 5285,0 | 6717,0 | 5887,7 | 4580,8 | 4580,8 |
| Основное мероприятие 1 | Сбор и вывоз мусора, том числе крупногабаритного, обеспечение санитарного состояния территории | х | х | х | х | 1827,9 | 1354,0 | 1837,5 | 661,0 | 568,7 | 474,7 | 474,7 |
| мероприятие 1.1 | Реализация мероприятий по благоустройству | 851 | 0503 | 1840128050 | 244 | 1825,3 | 1354,0 | 1837,5 | 623,2 | 568,7 | 474,7 | 474,7 |
| мероприятие 1.2 | Реализация мероприятия по проверке сметной документации, технологическому надзору технологического процесса | 851 | 0503 | 1840128590 | 244 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 37,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Спиливание аварийно-опасных деревьев | х | х | х | х | 371,3 | 991,8 | 607,3 | 1971,5 | 533,6 | 506,0 | 506,0 |
| мероприятие 2.1 | Реализация мероприятий по благоустройству | 851 | 0503 | 1840228050 | 244 | 370,4 | 991,8 | 607,3 | 1966,1 | 533,6 | 506,0 | 506,0 |
| мероприятие 2.2 | Реализация мероприятия по проверке сметной документации, технологическому надзору технологического процесса | 851 | 0503 | 1840228590 | 244 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Благоустройство территории | х | х | х | х | 1348,0 | 1730,1 | 1973,9 | 3366,0 | 4535,4 | 3350,1 | 3350,1 |
| мероприятие 3.1 | Реализация мероприятий по благоустройству | 851 | 0503 | 1840328050 | 244 | 1344,5 | 1730,1 | 1973,9 | 3356,7 | 4535,4 | 3350,1 | 3350,1 |
| мероприятие 3.2 | Реализация мероприятия по проверке сметной документации, технологическому надзору | 851 | 0503 | 1840328590 | 244 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | Проведение смотров - конкурсов по благоустройству территорий | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 851 | 0503 | 1840428050 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5 | Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, защита населения от болезней | х | х | х | х | 0,0 | 567,7 | 866,3 | 718,5 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 851  851 | 0405  0405 | 1840582730  1840528050 | 244  244 | 0,0  0,0 | 567,7  64,3 | 0,0  866,3 | 0,0  718,5 | 0,0  250,0 | 0,0  250,0 | 0,0  250,0 |
| [Подпрограмма 5](#sub_1115) | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них | х | х | х | х | 1930,0 | 1767,2 | 2232,7 | 2140,5 | 3923,4 | 3168,4 | 3168,4 |
| Основное мероприятие | Содержание автомобильных дорог | х | х | х | х | 1930,0 | 1767,2 | 2232,7 | 2140,5 | 3923,4 | 3168,4 | 3168,4 |
| мероприятие 1.1 | Реализация мероприятий по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений | 851 | 0409 | 1850128330 | 244 | 1925,0 | 1767,2 | 2232,7 | 2132,5 | 3923,4 | 3168,4 | 3168,4 |
| мероприятие 1.2 | Реализация мероприятия по проверке сметной документации, технологическому надзору | 851 | 0409 | 1850228590 | 244 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| [Подпрограмма 6](#sub_1116) | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | х | х | х | х | 467,2 | 528,3 | 2880,7 | 911,5 | 755,2 | 548,0 | 548,0 |
| Основное мероприятие | Содержание мест воинских захоронений | х | х | х | х | 467,2 | 528,3 | 2880,7 | 911,5 | 755,2 | 548,0 | 548,0 |
| мероприятие 1.1 | Реализация мероприятий по благоустройству | 851 | 0503 | 1860128050 | 244 | 467,0 | 528,3 | 2880,7 | 911,2 | 755,2 | 548,0 | 548,0 |
| мероприятие 1.2 | Реализация мероприятия по проверке сметной документации, технологическому надзору | 851 | 0503 | 1860128590 | 244 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0»; |

# 1.3. раздел 8 Программы изложить в следующей редакции:

# «8. Календарный план-график реализации муниципальной программы «Благоустройство территории в муниципальном образовании город Плавск Плавского района» на 2019-2021 год и плановый период 2022, 2023 и 2024 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной Программы, Подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия Подпрограммы (муниципальной Программы), контрольного события Программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | [Код бюджетной классификации](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71971578/1000) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. (всего, в т.ч. по источникам финансирования) | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Благоустройство территории в муниципальном образовании город Плавск Плавского района | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования  Плавский район | х | 2018 | 2024 | х | 10887,6 | 14517,2 | 14062,8 | 13568,9 | 12146,6 | 12146,6 |
| 1 | [Подпрограмма 1](#sub_1111) «Организация уличного освещения» | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования  Плавский район | х | х | х | х | 3144,3 | 3305,7 | 3757,9 | 1514,0 | 2972,3 | 2972,3 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение наружного освещения территории» | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования  Плавский район | Увеличение площади освещенной территории | 2018 | 2024 | 85105031810128050244  85105031810128590244 | 3144,3  0,0 | 3305,7  0,0 | 3756,4  1,5 | 1514,0  0,0 | 2972,3  0,0 | 2972,3  0,0 |
| 1.1.1 | Контрольное событие  Оказание услуг по электроснабжению уличного освещения | х | Освещение города в темное время суток | х | ежемесячно | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.2 | Контрольное событие  Техническое обслуживание уличного освещения  (выполнение работ по ремонту линии уличного освещения) | х | Обеспечение бесперебойной, надежной работы уличного освещения | х | ежегодно | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.3 | Контрольное событие  Модернизация сетей электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности  (выполнение работ по замене светильников уличного освещения) | х | Улучшение технического состояния комплекса уличного освещения | х | Согласно оказанным услугам | х | х | х | х | х | х | х |
| 2 | [Подпрограмма 2](#sub_1112) «Озеленение» | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования  Плавский район | х | 2018 | 2024 | х | 739,9 | 813,1 | 535,9 | 1338,6 | 727,1 | 727,1 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Обеспечение декоративного озеленения территории» | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования  Плавский район | Содержание зеленых насаждений общего пользования, поддержание зеленых насаждений и эстетического вида элементов декоративного озеленения | 2018 | 2024 | 85105031820128050244  85105031820128590244 | 738,3  1,6 | 811,5  1,6 | 533,9  2,0 | 1338,6  0,0 | 727,1  0,0 | 727,1  0,0 |
| 2.1.1 | Контрольное событие  Содержание зеленых насаждений | х | Улучшение эстетического вида, снос и опиловка аварийно-опасных деревьев | х | весенне-летний период | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.2 | Контрольное событие  Улучшение эстетического вида элементов декоративного озеленения | х | Улучшение эстетического вида площадей газонов,  цветников и декоративных изгородей | х | весенне-летний период | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.3 | Контрольное событие  Высадка саженцев | х | Улучшение эстетического вида | х | весенне-летний период | х | х | х | х | х | х | х |
| 3 | [Подпрограмма 3](#sub_1113) «Организация и содержание мест захоронения» | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования  Плавский район | х | 2018 | 2024 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие  «Обеспечение санитарного и эстетического состояния территорий городских кладбищ» | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования  Плавский район | Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территорий городских кладбищ | 2018 | 2024 | 85105031830128050 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 4 | [Подпрограмма 4](#sub_1114) «Прочие мероприятия в области благоустройства» | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования  Плавский район | х | 2018 | 2024 | х | 4707,9 | 5285,0 | 6717,0 | 5887,7 | 4580,8 | 4580,8 |
| 4.1 | Основное мероприятие  «Сбор и вывоз мусора, том числе крупногабаритного, обеспечение санитарного состояния территории» | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования  Плавский район | Ликвидация стихийных свалок, благоустройство прилегающей территории, содержание контейнерных площадок, вывоз мусора с контейнерных площадок | 2018 | 2024 | 85105031840128050244  85105031840128590 244 | 1354,0  0,0 | 1837,5  0,0 | 623,2  37,8 | 568,7  0,0 | 474,7  0,0 | 474,7  0,0 |
| 4.1.1 | Контрольное событие  Сбор и вывоз мусора | х | Поддержание территории города в чистоте и порядке | х | согласно оказанным услугам | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.2 | Основное мероприятие  «Спиливание аварийно-опасных деревьев» | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования  Плавский район | Поддержание эстетического вида территории, предотвращение аварийных ситуаций | 2018 | 2024 | 85105031840228050244  851050328590 244 | 991,8  0,0 | 607,3  0,0 | 1966,1  5,4 | 533,6  0,0 | 506,0  0,0 | 506,0  0,0 |
| 4.2.1 | Контрольное событие  Снос и опиловка аварийных деревьев | х | Ухоженные зеленые насаждения, обеспечение безопасности жителей города | х | согласно оказанным услугам | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.3 | Основное мероприятие  «Благоустройство территории» | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования  Плавский район | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства | 2018 | 2024 | 85105031840328050244  85105031840328590 244 | 1730,1  0,0 | 1973,9  0,0 | 3356,7  9,3 | 4535,4  0,0 | 3350,1  0,0 | 3350,1  0,0 |
| 4.3.1 | Контрольное событие  Реализация мероприятий по благоустройству | х | Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения | х | согласно оказанным услугам | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.4 | Основное мероприятие  «Проведение смотров-конкурсов по благоустройству территорий» | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования  Плавский район | Увеличение количества населения и организаций участвующих в благоустройстве территорий, улучшение эстетического вида и благоустройство территории | 2018 | 2024 | 85105031840428050244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4.1 | Контрольное событие  Участие в конкурсе по благоустройству территории, занятие призового места  (поощрение победителей конкурса «Новогодняя фантазия») | х | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций по благоустройству и увеличение площадей благоустроенных территорий | х | ежегодно | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.5 | Основное мероприятие  «Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, защита населения от болезней» | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования  Плавский район | Защита населения от болезней, общих для человека и животных, создание комфортных и безопасных условий проживания, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения | 2019 | 2024 | 85104051840582730244  85104051840528050 244 | 567,7  64,3 | 0,0  866,3 | 0,0  718,5 | 0,0  250,0 | 0,0  250,0 | 0,0  250,0 |
| 4.5.1 | Контрольное событие:  отлов, стерилизация, кастрация, биркование, эвтаназия, захоронение животных, содержание животных в пунктах временного содержания | х | Регулирование численности безнадзорных животных, снижение социальной напряженности, вызванной проблемами, связанными с нахождением в городе значительного числа безнадзорных животных | х | Согласно оказанным услугам | х | х | х | х | х | х | х |
| 5 | [Подпрограмма 5](#sub_1115) «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования  Плавский район | х | 2018 | 2024 | х | 1767,2 | 2232,7 | 2140,5 | 3923,4 | 3168,4 | 3168,4 |
| 5.1 | Основное мероприятие  «Содержание автомобильных дорог» | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования  Плавский район | Достижение необходимых условий для свободного и безопасного движения транспортных средств и улучшение условий жизнедеятельности населения | 2018 | 2024 | 85104091850128330244  85104091850228590 244 | 1767,2  0,0 | 2232,7  0,0 | 2132,5  8,0 | 3923,4  0,0 | 3168,4  0,0 | 3168,4  0,0 |
| 5.1.1 | Контрольное событие  Замена дорожных знаков | х | Безопасность дорожного движения | х | согласно оказанным услугам | х | х | х | х | х | х | х |
| 5.1.2 | Контрольное событие  Ямочный ремонт дорожного покрытия | х | Сокращение аварийной ситуации на дорогах и нормативное содержание дорог | х | согласно  оказанным услугам | х | х | х | х | х | х | х |
| 5.1.3 | Контрольное событие  Очистка дорог от снега и наледи  (выполнение работ по зимнему содержанию дорог) | х | Сокращение аварийной ситуации на дорогах и нормативное содержание дорог | х | зимний период | х | х | х | х | х | х | х |
| 6 | [Подпрограмма 6](#sub_1116) «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования  Плавский район | х | 2018 | 2024 | х | 528,3 | 2880,7 | 911,5 | 755,2 | 548,0 | 548,0 |
| 6.1 | Основное мероприятие  «Содержание мест воинских захоронений» | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования  Плавский район | Содержание мест воинских захоронений в удовлетворительном состоянии | 2018 | 2024 | 85105031860128050244  85105031860128590244 | 528,3  0,0 | 2880,7  0,0 | 911,2  0,3 | 755,2  0,0 | 548,0  0,0 | 548,0  0,0 |
| 6.1.1 | Контрольное событие  Восстановление и обустройство братских могил и воинских захоронений | х | Содержание мест воинских захоронений в удовлетворительном состоянии | х | согласно  оказанным услугам | х | х | х | х | х | х | х |
| 6.1.2 | Контрольное событие  Поставка газа  на мемориал  «Курган Славы» | х | Поддержание Вечного огня | х | ежемесячно | х | х | х | х | х | х | х»; |

# 

1.4. строку седьмую Паспорта Подпрограммы «Организация уличного освещения» Программы изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы 1 за счет средств бюджета муниципального образования город Плавск Плавского района составляет – 20161,8 тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год - 2495,3 тыс. руб.;  2019 год – 3144,3 тыс. руб.;  2020 год – 3305,7 тыс. руб.;  2021 год – 3757,9 тыс. руб.;  2022 год – 1514,0 тыс. руб.;  2023 год - 2972,3 тыс. руб.;  2024 год - 2972,3 тыс. руб.»; |

1.5. раздел 5 Подпрограммы «Организация уличного освещения» Программы изложить в следующей редакции:

# «5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность | | | | | | | |
| всего | в том числе по годам: | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Финансовые ресурсы, | тыс. руб. | 20161,8 | 2495,3 | 3144,3 | 3305,7 | 3757,9 | 1514,0 | 2972,3 | 2972,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет муниципального образования город Плавск Плавского района | тыс. руб. | 20161,8 | 2495,3 | 3144,3 | 3305,7 | 3757,9 | 1514,0 | 2972,3 | 2972,3 |
| Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц) | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0»; |

1.6. строку седьмую Паспорта Подпрограммы «Озеленение» Программы изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы 2 за счет средств бюджета муниципального образования город Плавск Плавского района составляет – 5646,2 тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год - 764,5 тыс. руб.;  2019 год – 739,9 тыс. руб.;  2020 год – 813,1 тыс. руб.;  2021 год – 535,9 тыс. руб.;  2022 год – 1338,6 тыс. руб.;  2023 год - 727,1 тыс. руб.;  2024 год - 727,1 тыс. руб.»; |

1.7. раздел 5 Подпрограммы «Озеленение» Программы изложить в следующей редакции:

# «5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность | | | | | | | |
| всего | в том числе по годам: | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Финансовые ресурсы, | тыс. руб. | 5646,2 | 764,5 | 739,9 | 813,1 | 535,9 | 1338,6 | 727,1 | 727,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет муниципального образования город Плавск Плавского района | тыс. руб. | 5646,2 | 764,5 | 739,9 | 813,1 | 535,9 | 1338,6 | 727,1 | 727,1 |
| Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц) | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0»; |

1.8. строку седьмую Паспорта Подпрограммы «Организация и содержание мест захоронения» Программы изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы 3 за счет средств бюджета муниципального образования город Плавск Плавского района составляет - 450,0 тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год - 0,0 тыс. руб.;  2019 год - 0,0 тыс. руб.;  2020 год - 0,0 тыс. руб.;  2021 год - 0,0 тыс. руб.;  2022 год - 150,0 тыс. руб.;  2023 год - 150,0 тыс. руб.;  2024 год - 150,0 тыс. руб.»; |

1.9. раздел 5 Подпрограммы «Организация и содержание мест захоронения» Программы изложить в следующей редакции:

# «5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность | | | | | | | |
| всего | в том числе по годам: | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Финансовые ресурсы, | тыс. руб. | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет муниципального образования город Плавск Плавского района | тыс. руб. | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц) | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0»; |

1.10. строку седьмую Паспорта Подпрограммы «Прочие мероприятия в области благоустройства» Программы изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы бюджетных ассигнований  Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы 4 за счет средств бюджета муниципального образования город Плавск Плавского района составляет – 35306,5 тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год - 3547,2 тыс. руб.;  2019 год – 4707,9 тыс. руб.;  2020 год – 5285,0 тыс. руб.;  2021 год – 6717,0 тыс. руб.;  2022 год – 5887,7 тыс. руб.;  2023 год – 4580,8 тыс. руб.;  2024 год – 4580,8 тыс. руб.,  из них:  средства бюджета Тульской области – 567,7 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 - 0,0 тыс. рублей;  2019 – 567,7 тыс. рублей;  2020 – 0,0 тыс. рублей;  2021 – 0,0 тыс. рублей;  2022 – 0,0 тыс. рублей;  2023 – 0,0 тыс. рублей;  2024 – 0,0 тыс. рублей;  средства бюджета муниципального образования город Плавск Плавского района – 34738,7 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год - 3547,2 тыс. руб.;  2019 год – 4140,2 тыс. руб.;  2020 год – 5285,0 тыс. руб.;  2021 год – 6717,0 тыс. руб.;  2022 год – 5887,7 тыс. руб.;  2023 год – 4580,8 тыс. руб.;  2024 год – 4580,8 тыс. руб.»; |

1.11. раздел 5 Подпрограммы «Прочие мероприятия в области благоустройства» Программы изложить в следующей редакции:

# «5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность | | | | | | | |
| всего | в том числе по годам: | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Финансовые ресурсы, | тыс. руб. | 35306,5 | 3547,2 | 4707,9 | 5285,0 | 6717,0 | 5887,7 | 4580,8 | 4580,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | тыс. руб. | 567,7 | 0,0 | 567,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет муниципального образования город Плавск Плавского района | тыс. руб. | 34738,7 | 3547,2 | 4140,2 | 5285,0 | 6717,0 | 5887,7 | 4580,8 | 4580,8 |
| Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц) | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0»; |

1.12. строку седьмую Паспорта Подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» Программы изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы бюджетных ассигнований  Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы 5 за счет средств бюджета муниципального образования город Плавск Плавского района составляет – 18330,6 тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год - 1930,0 тыс. руб.;  2019 год – 1767,2 тыс. руб.;  2020 год – 2232,7 тыс. руб.;  2021 год – 2140,5 тыс. руб.;  2022 год – 3923,4 тыс. руб.;  2023 год - 3168,4 тыс. руб.;  2024 год - 3168,4 тыс. руб.»; |

1.13. раздел 6 Подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» Программы изложить в следующей редакции:

# «6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность | | | | | | | |
| всего | в том числе по годам: | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Финансовые ресурсы, | тыс. руб. | 18330,6 | 1930,0 | 1767,2 | 2232,7 | 2140,5 | 3923,4 | 3168,4 | 3168,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО город Плавск Плавского района | тыс. руб. | 18330,6 | 1930,0 | 1767,2 | 2232,7 | 2140,5 | 3923,4 | 3168,4 | 3168,4 |
| Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц) | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0»; |

1.14. строку седьмую Паспорта Подпрограммы «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» Программы изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы 6 за счет средств бюджета муниципального образования город Плавск Плавского района составляет – 6638,9 тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год - 467,2 тыс. руб.;  2019 год – 528,3 тыс. руб.;  2020 год – 2880,7 тыс. руб.;  2021 год – 911,5 тыс. руб.;  2022 год – 755,2 тыс. руб.;  2023 год – 548,0 тыс. руб.;  2024 год – 548,0 тыс. руб.»; |

1.15. раздел 5 Подпрограммы «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» Программы изложить в следующей редакции:

# «5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность | | | | | | | |
| всего | в том числе по годам: | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Финансовые ресурсы, | тыс. руб. | 6638,9 | 467,2 | 528,3 | 2880,7 | 911,5 | 755,2 | 548,0 | 548,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО город Плавск Плавского района | тыс. руб. | 6638,9 | 467,2 | 528,3 | 2880,7 | 911,5 | 755,2 | 548,0 | 548,0 |
| Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц) | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0». |

2. Опубликовать постановление в официальном печатном средстве массовой информации муниципального образования Плавский район «Вести Плавского района» и разместить его на [официальном сайте](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/30331527/47) муниципального образования Плавский район.

3. Постановление вступает в силу со дня [опубликования](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/30483213/0)и распространяется на правоотношения, возникшие с 26 ноября 2021 года.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава администрации**  **муниципального образования**  **Плавский район** | **А.Р. Гарифзянов** |

Исп. Родина Людмила Викторовна, начальник управления

Абрамова Ксения Анатольевна, начальник отдела

[otdel.gkh@tularegion.org](mailto:otdel.gkh@tularegion.org)

Тел.: +7(48752) 2-35-89