\\tularegion.local\org\Upravl_deloproizv\Dokum\общие\PISMA\2022\тестирование АМО\Шаблоны бланков\Герб\Плавский р-н.png

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПЛАВСКИЙ РАЙОН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от 30.03.2023 | №398 |

**О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Плавский район от 23.03.2022 № 504 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения в муниципальном образовании город Плавск Плавского района»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования Плавский район от 08.02.2022 № 230 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Плавский район и муниципального образования город Плавск Плавского района», на основании статьи 24 Устава муниципального образования город Плавск Плавского района, [статей 34, 4](consultantplus://offline/ref=060FF2F4BFA4E94290BDD0F776240BE3072392CD6B1B145D356FBBB362FB9DDEC0A388D1E9A72Dh8F4H)1 Устава муниципального образования Плавский район администрация муниципального образования Плавский район **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального образования Плавский район от 23.03.2022 № 504 **«**Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения в муниципальном образовании город Плавск Плавского района» изложив Приложение к постановлению в новой редакции (Приложение).

2. Опубликовать постановление в официальном печатном средстве массовой информации муниципального образования Плавский район «Вести Плавского района» и разместить его на официальном сайте муниципального образования Плавский район.

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2023 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глава администрации муниципального образования Плавский район** |  | **А.Р. Гарифзянов** |

Исп.: Мадаева Екатерина Ивановна

Тел.: 2-35-89

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Плавский район

от 30.03.2023 №398

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Плавский район

от 23.03.2022 № 504

# **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

# **«Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения в муниципальном образовании город Плавск Плавского района»**

# **ПАСПОРТ**

# **муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения в муниципальном образовании город Плавск Плавского района»**

1. **Основное положение**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район |
| Соисполнители Программы | Сектор по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Плавский район |
| Период реализации программы | 2022 - 2026 годы |
| Цели Программы | 1. Обеспечение бесперебойного тепло-, водо- и электроснабжения на объектах жилищно-коммунального хозяйства и оперативная ликвидация возникающих аварийных ситуаций.  2. Обеспечение стабильного функционирования газового оборудования.  3. Создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Плавск Плавского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения.  4. Обеспечение комфортного проживания граждан. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей | **Всего 18903,5 тыс. руб., в том числе по годам:**  2022 год – 7407,5 тыс. руб.;  2023 год – 3665,0 тыс. руб.;  2024 год – 2651,2 тыс. руб.;  2025 год – 2589,9 тыс. руб.;  2026 год – 2589,9 тыс. руб. |

1. **Показатели муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения в муниципальном образовании город Плавск Плавского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование структурного элемента программы/**  **Задачи структурного элемента программы** | **Наименование показателя** | | **Единица измерения** | | **Вес целевого показателя** | | **Базовое значение показателя** | **Целевые значения показателей** | | | | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** | | **Плановое значение показателя на дату окончания срока действия программы** | | |
| **2022** | **2023** | **2024** | | **2025** | | **2026** | | |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | | **11** | | | **16** | | **17** | | |
| **1.** | **Цель: Обеспечение бесперебойного тепло-, водо- и электроснабжения на объектах жилищно-коммунального хозяйства и оперативная ликвидация возникающих аварийных ситуаций.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение резерва материально-технических ресурсов»** | | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |
| 1.1.1 | **Задача 1**  Снижение социально-экономического ущерба от возможного возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Плавск Плавский район | Обеспечение граждан устойчивыми источниками водоснабжения, водоотведения | | % | | 0,3 | | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | | Сектор по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Плавский район | | 100,0 | | |
| 2. | **Цель: Обеспечение стабильного функционирования газового оборудования.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение газификации населенных пунктов»** | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | | | |  | | |
| 2.1.1 | **Задача 1** Обеспечение стабильного (бесперебойного) функционирования газового оборудования, газопроводов и сооружений на них, повышение надежности работы газового оборудования и снижение аварийности на объектах газоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования город Плавск Плавского района | Количество объектов газового оборудования, газопроводов и сооружений на них, находящихся на техническом обслуживании | | ед. | | 0,2 | | 8 | 8 | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район | | | | 8 | | |
| 3. | **Цель: Создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Плавск Плавского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | **Комплекс процессных мероприятий «Модернизация, текущий и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов водо- и теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»** | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| 3.1.1 | **Задача 1** Повышение качества обслуживания населения, развитие инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве, совершенствование системы управления жилищно-коммунальным хозяйством муниципального образования город Плавск Плавского район | Обеспечение граждан бесперебойным снабжением электро-, тепло-, газо- и водоснабжением | % | | 0,3 | | 95,5 | | 99,0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район | | | 100,0 | |
| 4. | **Цель: Обеспечение комфортного проживания граждан.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | **Комплекс процессных мероприятий «Содержание муниципального жилого фонда»** | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | | | |  | | |
| 4.1.1 | **Задача 1** Улучшение качества муниципального жилого фонда, повышение комфортности условий проживания | Своевременная уплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | % | | 0,2 | | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район | | | | 100,0 | | |

**3. Структура муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения в муниципальном образовании город Плавск Плавского района»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | **Связь с показателями** | |
| **1** | **2** | **3** | |
|  | | | |
| **1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение резерва материально-технических ресурсов»** | | | |
| Ответственный за реализацию: сектор по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Плавский район | | | Срок реализации: 2022-2026 |
| **Задача 1** Снижение социально-экономического ущерба от возможного возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Плавск Плавский район | Обеспечение бесперебойного тепло-, водо- и электроснабжения на объектах жилищно-коммунального хозяйства и оперативная ликвидация возникающих аварийных ситуаций на объектах ЖКХ | Сокращение материального ущерба при возможном возникновении чрезвычайных ситуаций и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства. | |
| **2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение газификации населенных пунктов»** | | | |
| Ответственный за реализацию: управление строительства и жилищно-коммунальное хозяйство администрации муниципального образования Плавский район | | | Срок реализации: 2022-2026 |
| **Задача 1**  Обеспечение стабильного (бесперебойного) функционирования газового оборудования, газопроводов и сооружений на них, повышение надежности работы газового оборудования и снижение аварийности на объектах газоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования город Плавск Плавского района | Обеспечение газификации населенных пунктов. | Своевременное устранение неисправности газового оборудования, обеспечения стабильного функционирования газового оборудования, повышение надежности газового оборудования. | |
| **3. Комплекс процессных мероприятий «Техническое обслуживание газового оборудования»** | | | |
| Ответственный за реализацию: управление строительства и жилищно-коммунальное хозяйство администрации муниципального образования Плавский район | Срок реализации: 2022-2026 | | |
| **Задача 1**  Обеспечение стабильного (бесперебойного) функционирования газового оборудования, газопроводов и сооружений на них, повышение надежности работы газового оборудования и снижение аварийности на объектах газоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования город Плавск Плавского района | Своевременно устранять неисправности газового оборудования, обеспечение стабильного функционирования газового оборудования, повышение надежности газового оборудования. | Повышение надежности работы газового оборудования и снижение аварийности на объектах газоснабжения. | |
| **4. Комплекс процессных мероприятий «Модернизация, текущий и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов водо- и теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»** | | | |
| Ответственный за реализацию: управление строительства и жилищно-коммунальное хозяйство администрации муниципального образования Плавский район | | | Срок реализации: 2022-2026 |
| **Задача 1**  Повышение качества обслуживания населения, развитие инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве, совершенствование системы управления жилищно-коммунальным хозяйством муниципального образования город Плавск Плавского район | Модернизация, текущий и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов газо-, водо- и теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. | Повышение комфортности проживания граждан, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг, обеспечение надежности и качества работы коммунальных систем в соответствии со стандартами качества за счет увеличения доли вновь построенных, замененных водопроводных сетей от общего количества ветхих водопроводных сетей. | |
| **5. Комплекс процессных мероприятий «Содержание муниципального жилого фонда»** | | | |
| Ответственный за реализацию: управление строительства и жилищно-коммунальное хозяйство администрации муниципального образования Плавский район | | | Срок реализации: 2022-2026 |
| **Задача 1**  Улучшение качества муниципального жилого фонда, повышение комфортности условия проживания. | Своевременная уплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда. | Обеспечение отчислений региональному оператору на капитальный ремонт. | |

**4. Финансовое обеспечение муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения в муниципальном образовании город Плавск Плавского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование структурного элемента муниципальной программы, источников финансового обеспечения** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Всего по муниципальной программе** | 7407,5 | 3665,0 | 2651,2 | 2589,9 | 2589,9 | 18903,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета Тульской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МО город Плавск Плавского района | 7407,5 | 3665,0 | 2651,2 | 2589,9 | 2589,9 | 18903,5 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение резерва материально-технических ресурсов»** | 315,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 3315,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета Тульской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МО город Плавск Плавского района | 315,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 3315,0 |
| небюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение газификации населенных пунктов»** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета Тульской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МО город Плавск Плавского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Техническое обслуживание газового оборудования»** | 105,6 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 625,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета Тульской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МО город Плавск Плавского района | 105,6 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 625,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Модернизация, текущий и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов водо- и теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»** | 6243,7 | 1819,1 | 805,3 | 744,0 | 744,0 | 10356,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета Тульской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МО город Плавск Плавского района | 6243,7 | 1819,1 | 805,3 | 744,0 | 744,0 | 10356,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Содержание муниципального жилого фонда»** | 743,2 | 965,9 | 965,9 | 965,9 | 965,9 | 4606,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета Тульской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МО город Плавск Плавского района | 743,2 | 965,9 | 965,9 | 965,9 | 965,9 | 4606,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 1

к муниципальной программе муниципального образования город Плавск Плавского района «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения в муниципальном образовании город Плавск Плавского района»

**Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение резерва материально-технических ресурсов»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель) комплекса процессных мероприятий | Сектор по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Плавский район |
| Задачи комплекса процессных мероприятий программы | **Задача 1**  Снижение социально-экономического ущерба от возможного возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Плавск Плавский район |
| Ожидаемый непосредственный результат | Обеспечение бесперебойного тепло-, водо- и электроснабжения на объектах жилищно-коммунального хозяйства и оперативная ликвидация возникающих аварийных ситуаций на объектах ЖКХ |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей | **Всего 3315,0 тыс. руб., в том числе по годам:**  2022 год – 315,0 тыс. рублей;  2023 год – 750,0 тыс. рублей;  2024 год – 750,0 тыс. рублей;  2025 год – 750,0 тыс. рублей;  2026 год – 750,0 тыс. рублей. |

**Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | | Год реализации | Объем финансового обеспечения (тыс.руб.) | | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | |
| Федеральный  бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет МО город Плавск Плавского района | Бюджет муниципального образования (поселения) | Внебюджетные  средства |
| 1 | 2 |  | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Задача 1.** Снижение социально-экономического ущерба от возможного возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Плавск Плавский район | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Мероприятие 1**  Мероприятие по хранению и пополнению резерва материально-технических ресурсов | | Сектор по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Плавский район | 2022-2026 | 3315,0 | 0,0 | 0,0 | 3315,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 315,0 | 0,0 | 0,0 | 315,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе муниципального образования город Плавск Плавского района «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения в муниципальном образовании город Плавск Плавского района»

**Паспорт комплекса процессных мероприятий** **«Обеспечение газификации населенных пунктов»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель) комплекса процессных мероприятий | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район |
| Задачи комплекса процессных мероприятий программы | **Задача 1.**  Обеспечение стабильного (бесперебойного) функционирования газового оборудования, газопроводов и сооружений на них, повышение надежности работы газового оборудования и снижение аварийности на объектах газоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования город Плавск Плавского района |
| Ожидаемый непосредственный результат | Обеспечение газификации населенных пунктов |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей | **Всего 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:**  2022 год – 0,0 тыс. руб.;  2023 год - 0,0 тыс. руб.;  2024 год - 0,0 тыс. руб.;  2025 год - 0,0 тыс. руб.;  2026 год - 0,0 тыс. руб. |

**Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Обеспечение газификации населенных пунктов»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Год реализации | Объем финансового обеспечения (тыс.руб.) | | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | |
| Федеральный  бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет МО город Плавск Плавского района | Бюджет муниципального образования (поселения) | Внебюджетные  средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Задача 1.** Обеспечение стабильного (бесперебойного) функционирования газового оборудования, газопроводов и сооружений на них, повышение надежности работы газового оборудования и снижение аварийности на объектах газоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования город Плавск Плавского района | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Мероприятие 1**  Реализация мероприятий по газификации населенных пунктов | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район | 2022-2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | **Мероприятие 2**  Мероприятие по проверке сметной документации, технологическому надзору технологического процесса | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район | 2022-2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к муниципальной программе муниципального образования город Плавск Плавского района «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения в муниципальном образовании город Плавск Плавского района»

**Паспорт комплекса процессных мероприятий** **«Техническое обслуживание газового оборудования»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель) комплекса процессных мероприятий | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район |
| Задачи комплекса процессных мероприятий программы | **Задача 1**  Обеспечение стабильного (бесперебойного) функционирования газового оборудования, газопроводов и сооружений на них, повышение надежности работы газового оборудования и снижение аварийности на объектах газоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования город Плавск Плавского района |
| Ожидаемый непосредственный результат | Своевременно устранять неисправности газового оборудования, обеспечение стабильного функционирования газового оборудования, повышение надежности газового оборудования |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей | **Всего 625,6 тыс. руб., в том числе по годам:**  2022 год – 105,6 тыс. руб.;  2023 год – 130,0 тыс. руб.;  2024 год – 130,0 тыс. руб.;  2025 год – 130,0 тыс. руб.;  2026 год – 130,0 тыс. руб. |

**Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Техническое обслуживание газового оборудования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Год реализации | Объем финансового обеспечения (тыс.руб.) | | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | |
| Федеральный  бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет МО город Плавск Плавского района | Бюджет муниципального образования (поселения) | Внебюджетные  средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Задача 1.** Обеспечение стабильного (бесперебойного) функционирования газового оборудования, газопроводов и сооружений на них, повышение надежности работы газового оборудования и снижение аварийности на объектах газоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования город Плавск Плавского района | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Мероприятие 1**  Реализация мероприятий по техническому обслуживанию газового оборудования | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район | 2022-2026 | 625,6 | 0,0 | 0,0 | 625,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 105,6 | 0,0 | 0,0 | 105,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | **Мероприятие 2**  Мероприятие по проверке сметной документации, технологическому надзору технологического процесса | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район | 2022-2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе муниципального образования город Плавск Плавского района «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения в муниципальном образовании город Плавск Плавского района»

**Паспорт комплекса процессных мероприятий** **«Модернизация, текущий и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов водо- и теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель) комплекса процессных мероприятий | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район |
| Задачи комплекса процессных мероприятий программы | **Задача 1**  Повышение качества обслуживания населения, развитие инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве, совершенствование системы управления жилищно-коммунальным хозяйством муниципального образования город Плавск Плавского район |
| Ожидаемый непосредственный результат | Модернизация, текущий и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе газо-, водо-, и теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей | **Всего 10356,1 тыс. руб., в том числе по годам:**  2022 год – 6243,7 тыс. руб.;  2023 год – 1819,1 тыс. руб.;  2024 год – 805,3 тыс. руб.;  2025 год – 744,0 тыс. руб.;  2026 год – 744,0 тыс. руб.; |

**Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Модернизация, текущий и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов водо- и теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Год реализации | Объем финансового обеспечения (тыс.руб.) | | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | |
| Федеральный  бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет МО город Плавск Плавского района | Бюджет муниципального образования (поселения) | Внебюджетные  средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Задача 1.** Повышение качества обслуживания населения, развитие инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве, совершенствование системы управления жилищно-коммунальным хозяйством муниципального образования город Плавск Плавского район | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Мероприятие 1**  Субсидия из Резервного фонда правительства ТО на ремонт объектов ЖКХ | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район | 2022-2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | **Мероприятие 2**  Реализация мероприятия в области коммунального хозяйства | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район | 2022-2026 | 9650,5 | 0,0 | 0,0 | 9650,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 5658,1 | 0,0 | 0,0 | 5658,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 1789,1 | 0,0 | 0,0 | 1789,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 775,3 | 0,0 | 0,0 | 775,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 714,0 | 0,0 | 0,0 | 714,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 714,0 | 0,0 | 0,0 | 714,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | **Мероприятие 3**  Мероприятия по проверке сметной документации, технологическому надзору технологического процесса | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район | 2022-2026 | 705,6 | 0,0 | 0,0 | 705,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 585,6 | 0,0 | 0,0 | 585,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 5

к муниципальной программе муниципального образования город Плавск Плавского района «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения в муниципальном образовании город Плавск Плавского района»

**Паспорт комплекса процессных мероприятий «Содержание муниципального жилого фонда»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель) комплекса процессных мероприятий | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район |
| Задачи комплекса процессных мероприятий программы | **Задача 1**  Улучшение качества муниципального жилого фонда, повышение комфортности условий проживания |
| Ожидаемый непосредственный результат | Своевременная уплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей | **Всего 4606,8 тыс. руб., в том числе по годам:**  2022 год – 743,2 тыс. руб.;  2023 год – 965,9 тыс. руб.;  2024 год – 965,9 тыс. руб.;  2025 год – 965,9 тыс. руб.;  2026 год – 965,9 тыс. руб. |

**Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Содержание муниципального жилого фонда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Год реализации | Объем финансового обеспечения (тыс.руб.) | | | | | | |
| Всего | | в том числе по источникам: | | | | |
| Федеральный  бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет МО город Плавск Плавского района | Бюджет муниципального образования (поселения) | Внебюджетные  средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Задача 1.** Улучшение качества муниципального жилого фонда, повышение комфортности условий проживания | | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Мероприятие 1**  Расходы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район | 2022-2026 | | 4219,2 | 0,0 | 0,0 | 4219,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | | 743,2 | 0,0 | 0,0 | 743,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | | 869,0 | 0,0 | 0,0 | 869,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | | 869,0 | 0,0 | 0,0 | 869,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | | 869,0 | 0,0 | 0,0 | 869,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | | 869,0 | 0,0 | 0,0 | 869,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | **Мероприятие 2**  Реализация мероприятий в области жилищного хозяйства | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район | 2022-2026 | | 387,6 | 0,0 | 0,0 | 387,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | | 96,9 | 0,0 | 0,0 | 96,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | | 96,9 | 0,0 | 0,0 | 96,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | | 96,9 | 0,0 | 0,0 | 96,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | | 96,9 | 0,0 | 0,0 | 96,9 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | **Мероприятие 3**  Мероприятия по проверке сметной документации, технологическому надзору технологического процесса | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район | 2022-2026 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 6

к муниципальной программе муниципального образования город Плавск Плавского района «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения в муниципальном образовании город Плавск Плавского района»

**Характеристика**

**показателей результативности муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования показателя | Описание системы мониторинга показателя |
| Обеспечение граждан устойчивыми источниками водоснабжения, водоотведения | % | Определяется как отношение численности граждан, проживающих на радиоактивно загрязненных территориях, обеспеченных устойчивыми источниками водоснабжения и канализацией, к общей численности граждан, проживающих на радиоактивно загрязненных территориях, умноженное на 100% | Мониторинг осуществляется сектором по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Плавский район ежегодно по итогу года |
| Количество объектов газового оборудования, газопроводов и сооружений на них, находящихся на техническом обслуживании | ед. | Определяется суммированием количества объектов газового оборудования, газопроводов и сооружений на них, находящихся на техническом обслуживании | Мониторинг осуществляется управлением строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район ежегодно по итогу года |
| Обеспечение граждан бесперебойным снабжением электро-, тепло-, газо- и водоснабжением | % | Определяется за счет снижения аварийности инженерных сетей: водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения | Мониторинг осуществляется управлением строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район ежегодно по итогу года |
| Своевременная уплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | % | Показатель формируется на основе анализа уплаты имущественного взноса региональному оператору капитального ремонта | Мониторинг осуществляется управлением строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район ежегодно по итогу года |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**