Гербичек

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИя муниципального образования

Плавский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2022 №440

**Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Плавский район «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Плавский район»**

В соответствии с [Федеральным законом](garantf1://86367.0/) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования Плавский район от 08.02.2022 №230 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Плавский район и муниципального образования город Плавск Плавского района», на основании статьи 41 Устава муниципального образования Плавский район администрация муниципального образования Плавский района **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования Плавский район «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Плавский район» (Приложение).

2. Признать утратившими силу:

- постановление администрации муниципального образования Плавский район от 25.03.2016 № 198 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Плавский район на 2016-2020 годы»;

- постановление администрации муниципального образования Плавский район от 30.12.2016 № 1156 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования Плавский район от 25.03.2016 № 198 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Плавский район на 2016-2020 годы»;

- постановление администрации муниципального образования Плавский район от 30.12.2016 № 1179 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Плавский район от 25.03.2016 № 198 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Плавский район на 2016-2020 годы»;

- постановление администрации муниципального образования Плавский район от 05.06.2017 № 648 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Плавский район от 25.03.2016 № 198 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Плавский район на 2016-2020 годы»;

- постановление администрации муниципального образования Плавский район от 11.08.2017 № 930 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Плавский район от 25.03.2016 № 198 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Плавский район на 2016-2020 годы»;

- постановление администрации муниципального образования Плавский район от 14.12.2017 № 1527 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Плавский район от 25.03.2016 № 198 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Плавский район на 2016-2020 годы»;

- постановление администрации муниципального образования Плавский район от 15.03.2018 № 232 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Плавский район от 25.03.2016 № 198 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Плавский район на 2016-2020 годы»;

- постановление администрации муниципального образования Плавский район от 15.10.2018 № 1094 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Плавский район от 25.03.2016 № 198 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Плавский район на 2016-2020 годы»;

- постановление администрации муниципального образования Плавский район от 25.02.2019 № 168 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Плавский район от 25.03.2016 № 198 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Плавский район»;

- постановление администрации муниципального образования Плавский район от 22.03.2019 № 294 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Плавский район от 25.03.2016 № 198 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Плавский район»;

- постановление администрации муниципального образования Плавский район от 21.06.2019 № 801 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Плавский район от 25.03.2016 № 198 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Плавский район»;

- постановление администрации муниципального образования Плавский район от 05.12.2019 № 1587 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Плавский район от 25.03.2016 № 198 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Плавский район»;

- постановление администрации муниципального образования Плавский район от 30.12.2019 № 1749 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Плавский район от 25.03.2016 № 198 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Плавский район»;

- постановление администрации муниципального образования Плавский район от 26.03.2020 № 417 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Плавский район от 25.03.2016 № 198 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Плавский район»;

- постановление администрации муниципального образования Плавский район от 22.05.2020 № 660 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Плавский район от 30.03.2016 № 224 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Плавский район»;

- постановление администрации муниципального образования Плавский район от 16.03.2021 № 273 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Плавский район от 30.03.2016 № 198 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Плавский район»;

- постановление администрации муниципального образования Плавский район от 19.05.2021 № 591 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Плавский район от 30.03.2016 № 198 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Плавский район»;

- постановление администрации муниципального образования Плавский район от 20.07.2021 № 904 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Плавский район от 30.03.2016 № 198 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Плавский район»;

- постановление администрации муниципального образования Плавский район от 10.03.2022 № 344 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Плавский район от 30.03.2016 № 198 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Плавский район».

3. Опубликовать постановление в официальном печатном средстве массовой информации муниципального образования Плавский район «Вести Плавского района» и разместить его на официальном сайте муниципального образования Плавский район.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава администрации**  **муниципального образования**  **Плавский район** | **А.Р. Гарифзянов** |

Исп.: Симачкова Наталья Владимировна

тел.: 8-48752-2-15-94

Канаев Сергей Николаевич

тел.: 8-48752-2-15-94

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Плавский район

от 21.03.2022 № 440

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**муниципального образования Плавский район «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Плавский район»**

**ПАСПОРТ**

**муниципального образования Плавский район «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Плавский район»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  Программы | Отдел градостроительства, дорожной деятельности, транспорта и связи управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район |
| Соисполнители Программы | - |
| Сроки реализации Программы | 2022-2026 |
| Цель (цели) программы | 1. Проведение ремонта существующих автомобильных дорог общего пользования в границах муниципального образования Плавский район.  2. Повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них.  3. Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования Плавский район. |
| Объемы финансирования Программы | Общий объем финансирования муниципальной программы  составит – 109 296,1 тыс. руб.  в том числе по годам:  2022 год – 21 238,1 тыс. руб.  2023 год – 21 290,3 тыс. руб.  2024 год – 22 255,9 тыс. руб.  2025 год – 22 255,9 тыс. руб.  2026 год – 22 255,9 тыс. руб. |

**2. Показатели муниципальной программы муниципального образования Плавский район «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Плавский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи муниципальной программы | Перечень целевых показателей (индикаторов) | Вес целевого показателя (индикатора) | Базовое значение  показателя на начало реализации программы | Значения показателей по годам реализации муниципальной программы | | | | | Плановое  значение  показателя  на день  окончания  действия  программы |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель: Проведение ремонта существующих автомобильных дорог общего пользования в границах муниципального образования город Плавск Плавского района | | | | | | | | | |
| Задача 1.  Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования | Площадь отремонтированных автомобильных дорог, кв. м | 0,5 | 0 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 7500 |
| Доля отремонтированных автомобильных дорог , % | 0,5 | 60,69 | 61,85 | 63,01 | 64,17 | 65.33 | 66,49 | 66,49 |

**3. Структура муниципальной программы** **муниципального образования Плавский район «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Плавский район»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | **Связь с показателями** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий: «Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения»** | | |
| Ответственный за реализацию: начальник отдела градостроительства, дорожной деятельности, транспорта и связи управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район Н.В. Симачкова | | Срок реализации: 2022-2026 |
| **Задача 1.**  Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования | 1. Обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Плавск Плавского района (далее - автомобильные дороги), улучшение их технического и эксплуатационного состояния. | 1. Повышение безопасности дорожного движения.  2. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах.  3. Распределение транспортных потоков и снижение нагрузки на основные автомобильные дороги.  4. Доведение доли отремонтированных дорог до 66,49% |

**4. Финансовое обеспечение муниципальной программы муниципального образования Плавский район «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Плавский район»**

| **Наименование структурного элемента муниципальной программы, источников финансового обеспечения** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Всего по муниципальной программе** | **21 238,1** | **21 290,3** | **22 255,9** | **22 255,9** | **22 255,9** | **109296,1** |
| в том числе: |  | | | | | |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета Тульской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МО Плавский район | **21 238,1** | **21 290,3** | **22 255,9** | **22 255,9** | **22 255,9** | **109296,1** |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего комплекс процессных мероприятий: «Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения»** | **21 238,1** | **21 290,3** | **22 255,9** | **22 255,9** | **22 255,9** | **109296,1** |
| в том числе: |  | | | | | |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета Тульской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МО Плавский район | **21 238,1** | **21 290,3** | **22 255,9** | **22 255,9** | **22 255,9** | **109296,1** |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 1

к муниципальной программе

муниципального образования Плавский район «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании

Плавский район»

**Паспорт комплекса процессных мероприятий муниципальной программы**

**«Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель) комплекса процессных мероприятий | Отдел градостроительства, дорожной деятельности, транспорта и связи управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район |
| Задачи комплекса процессных мероприятий программы | **Задача 1.** Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования |
| Ожидаемый непосредственный результат | 1. Повышение безопасности дорожного движения.  2. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах.  3. Распределение транспортных потоков и снижение нагрузки на основные автомобильные дороги.  4. Доведение доли отремонтированных дорог до 66,49% |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей | **Всего 109296,1тыс. руб., в том числе по годам:**  2022 – 21 238,1  2023 – 21 290,3  2024 – 22 255,9  2025 – 22 255,9  2026 – 22 255,9 |

**Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Год реализации | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | |
| Федеральный  бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Плавский район | Бюджет муниципального образования (поселения) | Внебюджетные  средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Задача 1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования** | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Мероприятие 1** Ремонт автомобильных дорог за счет дорожного фонда |  | **2022-2026** | 109296,1 | 0,0 | 0,0 | 109296,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 21 238,1 | 0,0 | 0,0 | 21 238,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 21 290.3 | 0,0 | 0,0 | 21 290.3 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 22 255,9 | 0,0 | 0,0 | 22 255,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 22 255,9 | 0,0 | 0,0 | 22 255,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 22 255,9 | 0,0 | 0,0 | 22 255,9 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

муниципального образования Плавский район «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании

Плавский район»

**Адресный перечень объектов по муниципальной программе муниципального образования Плавский район «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Плавский район», планируемой к реализации на территории муниципального образования**

**Плавский район на 2022 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, в рамках которой запланирована реализация объекта | Пообъектный перечень запланированных мероприятий | Месторасположение объекта | Общая стоимость работ (руб.) |
| **«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Плавский район»** | Выполнение работ по ремонту дорожного полотна вдоль многоквартирного жилого дома №30 по ул. Победы г. Плавск | д. №30 по ул. Победы г. Плавск | 743 300,59 |
| Выполнение работ по ремонту дорожного полотна вдоль многоквартирного жилого дома №32 по ул. Победы г. Плавск | д. №32 по ул. Победы г. Плавск | 683 974,08 |
| Выполнение работ по ремонту дорожного полотна вдоль многоквартирного жилого дома №36 по ул. Победы г. Плавск | д. №36 по ул. Победы г. Плавск | 826 374,90 |
| Выполнение работ по ремонту дорожного полотна ул. Лермонтова г. Плавск | ул. Лермонтова г. Плавск | 2 505 270,56 |
| Устройство основания под остановочные павильоны в г. Плавске (3 шт) | г. Плавске (3 шт) | 962 865,89 |
| Итого: | 5 | 5 | 5721786,02 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

муниципального образования Плавский район

«Модернизация и развитие автомобильных

дорог общего пользования в

муниципальном образовании

Плавский район»

**Характеристика**

**показателей результативности муниципальной программы муниципального образования Плавский район «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Плавский район»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Алгоритм формирования показателя** | **Описание системы мониторинга показателя** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Площадь  отремонтированных  автомобильных дорог | кв. м. | Определяется суммированием площадей, отремонтированных дорог в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ за отчетный период | Мониторинг показателя осуществляет Отдел градостроительства, дорожной деятельности, транспорта и связи управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район ежегодно на основании актов о приемке выполненных работ КС2, актов сдачи-приемки выполненных работ |
| Доля  отремонтированных  автомобильных дорог | % | (S рем./ S общ.) \*100%, где  S общ – общая протяженность дорог, к м.  S рем – протяженность отремонтированных дорог за отчетный период, км. | Мониторинг показателя осуществляет Отдел градостроительства, дорожной деятельности, транспорта и связи управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район ежегодно на основании отчетов в министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**