\\tularegion.local\org\Upravl_deloproizv\Dokum\общие\PISMA\2022\тестирование АМО\Шаблоны бланков\Герб\Плавский р-н.png

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПЛАВСКИЙ РАЙОН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от 28.03.2025 | №577 |

**О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Плавский район от 21.03.2022 №445 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Плавский район «Развитие информационно-коммуникационных технологий в муниципальном образовании Плавский район»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования Плавский район от 08.02.2022 № 230 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Плавский район и муниципального образования город Плавск Плавского района», на основании статьи 41 Устава муниципального образования Плавский район администрация муниципального образования Плавский район **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального образования Плавский район от 21.03.2022 №445 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Плавский район «Развитие информационно-коммуникационных технологий в муниципальном образовании Плавский район» изложив Приложение к постановлению в новой редакции (Приложение).

2. Опубликовать постановление в официальном печатном средстве массовой информации муниципального образования Плавский район «Вести Плавского района» и разместить его на официальном сайте муниципального образования Плавский район.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2025 года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глава администрации муниципального образования Плавский район** |  | **А.Р. Гарифзянов** |

|  |
| --- |
| Исп. Толкачев Юрий Анатольевич  тел. 2-35-39 |

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Плавский район

от 28.03.2025 №577

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Плавский район

от 21.03.2022 № 445

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАВСКИЙ РАЙОН**

«Развитие информационно-коммуникационных технологий в муниципальном образовании Плавский район»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий в муниципальном образовании Плавский район»

1. Основное положение

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Группа обеспечения деятельности организационного управления администрации муниципального образования Плавский район |
| Цель программы | Повышение эффективности муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий. |
| Сроки реализации | 2022-2027 годы |
| Объемы финансирования программы | Всего – 31672,3 тыс. рублей,  в том числе по годам:  2022 год – 5179,5 тыс. рублей,  2023 год – 2786,0 тыс. рублей,  2024 год – 3776,3 тыс. рублей,  2025 год – 6643,5 тыс. рублей,  2026 год – 6643,5 тыс. рублей,   1. год – 6643,5 тыс. рублей, |

1. **Показатели муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий в муниципальном образовании Плавский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование структурного элемента программы/**  **Задачи структурного элемента программы** | | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Вес целевого показателя** | **Базовое значение показателя** | **Целевые значения показателей** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** | **Плановое значение показателя на дату окончания срока действия программы** |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **1.** |  | **Цель:** Повышение эффективности муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий. | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие и обеспечение информационно-коммуникационных технологий»** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | **Задача 1**  Обеспечение бесперебойного функционирования компьютерной техники, серверов, копировальной и сканирующей техники в администрации Плавского района | | Доля времени штатного функционирования компьютерной техники и серверов в администрации Плавского района, а так же копировальной и сканирующей техники. | % | 0,2 | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | Группа обеспечения деятельности организационного управления администрации муниципального образования Плавский район | 99,9% |
| 1.1.2 | **Задача 2**  Бесперебойное предоставление сервисов, необходимых для работы сотрудникам администрации Плавского района | | Доля рабочих мест сотрудников администрации Плавского района, подключенных к локальной вычислительной сети и к информационно-телекоммуникационной сети Интернет | % | 0,2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Группа обеспечения деятельности организационного управления администрации муниципального образования Плавский район | 100% |
| Доля времени штатного функционирования информационных подсистем, «1С-Бухгалтерия», «Парус», «Дело», «Консультант+» | % | 0,2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Группа обеспечения деятельности организационного управления администрации муниципального образования Плавский район | 100% |
| 1.1.3 | **Задача 3**  Защита информации от несанкционированного доступа | | Обеспечение шифрования информации при передаче данных в Региональной системе электронного правительства | % | 0,2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Группа обеспечения деятельности организационного управления администрации муниципального образования Плавский район | 100% |
| 1.1.4 | **Задача 4**  Обеспечение доступа населения к информации о деятельности администрации муниципального образования Плавский район | | Обеспечение функционирования официального Портала муниципального образования Плавский район | % | 0,2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Группа обеспечения деятельности организационного управления администрации муниципального образования Плавский район | 100% |

1. **Структура муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий в муниципальном образовании Плавский район»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | **Связь с показателями** | |
| **1** | **2** | **3** | |
| **1.Комплекс процессных мероприятий: «Развитие и обеспечение информационно-коммуникационных технологий»** | | | |
| Ответственный за реализацию: Руководитель группы обеспечения деятельности организационного управления администрации Плавского района Ю.А. Толкачев | | | Срок реализации: 2022-2027 |
| **Задача 1**  Обеспечение бесперебойного функционирования компьютерной техники, серверов, копировальной и сканирующей техники в администрации Плавского района | Достижение доли штатно функционирующей компьютерной техники и серверов в администрации Плавского района, а так же копировальной и сканирующей техники в 99,9% | Доля времени штатного функционирования компьютерной техники и серверов в администрации Плавского района, а так же копировальной и сканирующей техники 99,9% | |
| **Задача 2**  Бесперебойное предоставление сервисов, необходимых для работы сотрудникам администрации Плавского района | Достижение необходимого количества рабочих мест сотрудников администрации Плавского района, подключенных к локальной вычислительной сети и к информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Доля рабочих мест сотрудников администрации Плавского района, подлеченных к локальной вычислительной сети и к информационно-телекоммуника-ционной сети Интернет 100% | |
| **Задача 3**  Защита информации от несанкционированного доступа | Обеспечение шифрования информации при передаче данных в Региональной системе электронного правительства | Обеспечение шифрования информации при передаче данных в Региональной системе электронного правительства | |
| **Задача 4**  Обеспечение доступа населения к информации о деятельности администрации муниципального образования Плавский район | Обеспечение функционирования официального Портала муниципального образования Плавский район | Обеспечение высокого уровня открытости и доступности информации о деятельности администрации муниципального образования Плавский район для населения | |

1. **Финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий в муниципальном образовании Плавский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование структурного элемента муниципальной программы, источников финансового обеспечения** |  | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2022** | | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Всего** |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Всего по муниципальной программе** | **5179,5** | | **2786,0** | **3776,3** | **6643,5** | **6643,5** | **6643,5** | **31672,3** |
| в том числе: |  |  | | | | | | |
| средства федерального бюджета | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета Тульской области | 1678,3 | | 323,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2001,4 |
| бюджет МО Плавский район | 3501,2 | | 2462,9 | 3776,3 | 6643,5 | 6643,5 | 6643,5 | 29670,9 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего комплекс процессных мероприятий: «Развитие и обеспечение информационно-коммуникационных технологий»** | **5179,5** | | **2786,0** | **3776,3** | **6643,5** | **6643,5** | **6643,5** | **31672,3** |
| в том числе: |  |  | | | | | | |
| средства федерального бюджета | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета Тульской области | 1678,3 | | 323,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2001,4 |
| бюджет МО Плавский район | 3501,2 | | 2462,9 | 3776,3 | 6643,5 | 6643,5 | 6643,5 | 29670,9 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие информационно-коммуникационных технологий в муниципальном образовании

Плавский район»

**Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**«Развитие и обеспечение информационно-коммуникационных технологий»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель) комплекса процессных мероприятий | Группа обеспечения деятельности организационного управления администрации муниципального образования Плавский район |
| Задачи комплекса процессных мероприятий программы | **Задача 1**  Обеспечение бесперебойного функционирования компьютерной техники, серверов, копировальной и сканирующей техники в администрации Плавского района  **Задача 2**  Бесперебойное предоставление сервисов, необходимых для работы сотрудникам администрации Плавского района  **Задача 3**  Защита информации от несанкционированного доступа  **Задача 4**  Обеспечение доступа населения к информации о деятельности администрации муниципального образования Плавский район |
| Ожидаемый непосредственный результат | 1. Достижение доли штатно функционирующей компьютерной техники и серверов в администрации Плавского района, а также копировальной и сканирующей техники в 99,9%  2. Достижение необходимого количества рабочих мест сотрудников администрации Плавского района, подключенных к локальной вычислительной сети и к информационно-телекоммуникационной сети Интернет  3. Обеспечение шифрования информации при передаче данных в Региональной системе электронного правительства  4. Обеспечение функционирования официального Портала муниципального образования Плавский район  5. Обеспечение сотрудников администрации муниципального образования Плавский район электронными цифровыми подписями |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей | **Всего – 31672,3** **тыс. рублей, в том числе по годам:**  2022 год – 5179,5 тыс. рублей,  2023 год – 2786,0 тыс. рублей,  2024 год – 3776,3 тыс. рублей,  2025 год – 6643,5 тыс. рублей,  2026 год – 6643,5 тыс. рублей,  2027 год – 6643,5 тыс. рублей. |

**Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Развитие и обеспечение информационно-коммуникационных технологий»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Год реализации | | Объем финансового обеспечения (тыс.руб.) | | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | |
| Федеральный  бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Плавский район | Бюджет муниципального образования (поселения) | Внебюджетные  средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Задача 1. Обеспечение бесперебойного функционирования компьютерной техники, серверов, копировальной и сканирующей техники в администрации Плавского района** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Мероприятие 1**  Мероприятия по укреплению материально-технической базы | Группа обеспечения деятельности организационного управления | | **2022-2027** | **9497,2** | **0,0** | **0,0** | **9497,2** | **0,0** | **0,0** |
| 2022 | 1331,4 | 0,0 | 0,0 | 1331,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 407,0 | 0,0 | 0,0 | 407,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 861,8 | 0,0 | 0,0 | 861,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 2299,0 | 0,0 | 0,0 | 2299,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 2299,0 | 0,0 | 0,0 | 2299,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 2299,0 | 0,0 | 0,0 | 2299,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 2. Обеспечение доступа населения к информации о деятельности администрации муниципального образования Плавский район** | | | | | | | | | | |
| 2.1. | **Мероприятие 2**  Расходы по освещению в средствах массовой информации | Группа обеспечения деятельности организационного управления | | **2022-2027** | **3842,8** | **0,0** | **0,0** | **3842,8** | **0,0** | **0,0** |
| 2022 | 680,0 | 0,0 | 0,0 | 680,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 597,0 | 0,0 | 0,0 | 597,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 612,8 | 0,0 | 0,0 | 612,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 651,0 | 0,0 | 0,0 | 651,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 651,0 | 0,0 | 0,0 | 651,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 651,0 | 0,0 | 0,0 | 651,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 3. Бесперебойное предоставление сервисов, необходимых для работы сотрудникам администрации Плавского района** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | **Мероприятие 3**  Реализация мероприятий по обеспечению информационно-коммуникационных технологий | Группа обеспечения деятельности организационного управления | | **2022-2027** | **16330,9** | **0,0** | **0,0** | **16330,9** | **0,0** | **0,0** |
| 2022 | 1489,8 | 0,0 | 0,0 | 1489,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 1458,9 | 0,0 | 0,0 | 1458,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 2301,7 | 0,0 | 0,0 | 2301,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 3693,5 | 0,0 | 0,0 | 3693,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 3693,5 | 0,0 | 0,0 | 3693,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 3693,5 | 0,0 | 0,0 | 3693,5 | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 4. Защита информации от несанкционированного доступа** | | | | | | | | | | |
| 4.1. | **Мероприятие 4**  Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (городских округов) из бюджета Тульской области на финансовое обеспечение реализации мероприятий по сопровождению программных продуктов, обеспечивающих составление и исполнение консолидированного бюджета | Группа обеспечения деятельности организационного управления | | **2022-2027** | **2001,4** | **0,0** | **2001,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2022 | 1678,3 | 0,0 | 1678,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 323,1 | 0,0 | 323,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие информационно-коммуникационных технологий в муниципальном образовании

Плавский район»

**Характеристика показателей**

**результативности муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Алгоритм формирования показателя** | **Описание системы мониторинга показателя** |
| Доля времени штатного функционирования компьютерной техники и серверов в администрации Плавского района, а так же копировальной и сканирующей техники. | % | Отношение времени работоспособности компьютерной, серверной, копировальной и сканирующей техники к общему рабочему времени (за исключением времени штатной модернизации техники и проведения технического обслуживания, а так же отсутствия электроснабжения). | Группа обеспечения деятельности организационного управления проводит мониторинг показателя ежеквартально на основе статистики устранения сбоев в работе компьютерной, копировальной и сканирующей техники. |
| Доля рабочих мест сотрудников администрации Плавского района, подключенных к локальной вычислительной сети и к информационно-телекоммуникационной сети Интернет. | % | Отношение количества персональных компьютеров сотрудников администрации, имеющих доступ к сети «Интернет» к количеству персональных компьютеров, на которых сотрудникам администрации необходим доступ к сети «Интернет». | Группа обеспечения деятельности организационного управления проводит мониторинг показателя ежеквартально на основе количества персональных компьютеров сотрудников администрации, имеющих доступ к сети «Интернет». |
| Доля времени штатного функционирования информационных подсистем «1С-Бухгалтерия», «Система ГАРАНТ», гос. Финансы+гос.заказ+КСС, «Консультант+». | % | Отношение рабочего времени работоспособности (доступности) информационных подсистем «1С-Бухгалтерия», «Система ГАРАНТ», гос. Финансы+гос.заказ+КСС, «Консультант+» к общему рабочему времени (за исключением времени проведения штатных работ по модернизации, переносу и обслуживанию программного обеспечения). | Группа обеспечения деятельности организационного управления проводит мониторинг показателя ежеквартально на основе случаев сбоев в работе информационных систем. |
| Обеспечение шифрования информации при передаче данных в Региональной системе электронного правительства. | % | Отношение количества рабочих мест сотрудников администрации, подключенных к защищенной сети передачи данных Правительства Тульской области, к количеству рабочих мест сотрудников администрации, осуществляющих работу в Региональной системе электронного правительства. | Группа обеспечения деятельности организационного управления проводит мониторинг показателя ежеквартально на основе работоспособности зашифрованных каналов связи. |
| Обеспечение функционирования официального Портала муниципального образования Плавский район. | % | Отношение времени работоспособности официального Портала муниципального образования Плавский район к общему времени (за исключением времени проведения штатных работ по его переносу Портала и модернизации программного обеспечения). | Группа обеспечения деятельности организационного управления проводит мониторинг показателя ежеквартально на основе количества времени, в течение которого Портал муниципального образования Плавский район был недоступен по причине нештатных ситуаций. |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**