\\tularegion.local\org\Upravl_deloproizv\Dokum\общие\PISMA\2022\тестирование АМО\Шаблоны бланков\Герб\Плавский р-н.png

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПЛАВСКИЙ РАЙОН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от 31.05.2023 | №769 |

**О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Плавский район от 23.03.2022 № 508 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Плавск Плавского района «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании город Плавск Плавского района»**

В соответствии с [Федеральным законом](garantf1://86367.0/) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования Плавский район от 08.02.2022 №230 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Плавский район и муниципального образования город Плавск Плавского района», на основании статьи 24 Устава муниципального образования город Плавск Плавского района, статей 34, 41 Устава муниципального образования Плавский район администрация муниципального образования Плавский района **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального образования Плавский район от 23.03.2022 № 508 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Плавск Плавского района «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании город Плавск Плавского района», изложив приложение к постановлению в новой редакции (Приложение).

2. Опубликовать постановление в официальном печатном средстве массовой информации муниципального образования Плавский район «Вести Плавского района» и разместить его на официальном сайте муниципального образования Плавский район.

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие c 03 марта 2023 года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глава администрации муниципального образования Плавский район** |  | **А.Р. Гарифзянов** |

Исп.: Симачкова Наталья Владимировна тел.: 8-48752-2-15-94

Канаев Сергей Николаевич тел.: 8-48752-2-15-94

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Плавский район

от 31.05.2023 №769

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Плавский район

от 23.03.2022 № 508

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**муниципального образования город Плавск Плавского района «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании город Плавск Плавского района»**

**ПАСПОРТ**

**муниципального образования город Плавск Плавского района «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании город Плавск Плавского района»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  Программы | Отдел градостроительства, дорожной деятельности, транспорта и связи управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район |
| Соисполнители Программы | - |
| Сроки реализации Программы | 2022-2026 |
| Цель (цели) Программы | 1. Проведение ремонта существующих автомобильных дорог общего пользования в границах муниципального образования город Плавск Плавского района.  2. Повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них.  3. Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования город Плавск Плавского района. |
| Объемы финансирования Программы | Общий объем финансирования муниципальной программы  составит – 104 676,4 тыс. руб.  в том числе по годам:  2022 год – 22 179,8 тыс. руб.  2023 год – 82 256,6 тыс. руб.  2024 год – 80,0 тыс. руб.  2025 год – 80,0 тыс. руб.  2026 год – 80,0 тыс. руб. |

**2. Показатели муниципальной программы муниципального образования город Плавск Плавского района «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании город Плавск Плавского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи муниципальной программы | Перечень целевых показателей (индикаторов) | Вес целевого показателя (индикатора) | Базовое  значение  показателя  на начало реализации программы | Значения показателей по годам реализации муниципальной программы | | | | | Плановое  значение  показателя  на день  окончания  действия  программы |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель: Проведение ремонта существующих автомобильных дорог общего пользования в границах муниципального образования город Плавск Плавского района | | | | | | | | | |
| Задача  Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования | Площадь отремонтированных автомобильных дорог, кв. м | 0,5 | 0 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 7500 |
| Доля отремонтированных автомобильных дорог , % | 0,5 | 60,69 | 61,85 | 63,01 | 64,17 | 65.33 | 66,49 | 66,49 |

**3. Структура муниципальной программы** **муниципального образования город Плавск Плавского района «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании город Плавск Плавского района»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | **Связь с показателями** | | |
| **1** | **2** | **3** | | |
| **1. Муниципальный проект в рамках ведомственного проекта Тульской области «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований»** | | | | |
| Ответственный за реализацию: начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Родина Л.В. | | | | Срок реализации: 2022-2026 |
| **Задача**  Приведение в нормативное состояние автомобильного моста через р. Плава | 1. Обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог и мостов общего пользования местного значения муниципального образования город Плавск Плавского района, улучшение их технического и эксплуатационного состояния. | 1. Повышение безопасности дорожного движения. | | |
| **2. Комплекс процессных мероприятий: «Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения»** | | | | |
| Ответственный за реализацию: начальник отдела градостроительства, дорожной деятельности, транспорта и связи управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район Н.В. Симачкова  Срок реализации: 2022-2026 | | | Срок реализации: 2022-2026 | |
| **Задача**  Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования | 1. Обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Плавск Плавского района (далее - автомобильные дороги), улучшение их технического и эксплуатационного состояния. | 1. Повышение безопасности дорожного движения.  2. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах.  3. Распределение транспортных потоков и снижение нагрузки на основные автомобильные дороги.  4. Доведение доли отремонтированных дорог до 66,49% | | |

**4. Финансовое обеспечение муниципальной программы муниципального образования город Плавск Плавского района «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании город Плавск Плавского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование структурного элемента муниципальной программы, источников финансового обеспечения** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Всего по муниципальной программе** | **22179,8** | **82256,6** | **80,0** | **80,0** | **80,0** | **104 676,4** |
| в том числе: |  | | | | | |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета Тульской области | 0,0 | 68 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 100,0 |
| бюджет МО город Плавск Плавского района | **22179,8** | 14156,6 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | **36576,4** |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего по муниципальному проекту в рамках ведомственного проекта Тульской области «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных** образований» | 0,0 | 68100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68100,0 |
| в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета Тульской области | 0,0 | 68100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 100,0 |
| бюджет МО город Плавск Плавского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего комплекс процессных мероприятий: «Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения»** | **22179,8** | **14156,6** | 80,0 | 80,0 | 80,0 | **36576,4** |
| в том числе: |  | | | | | |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета Тульской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МО город Плавск Плавского района | 22179,8 | 14156,6 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | **36576,4** |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 1

к муниципальной программе

муниципального образования

город Плавск Плавского района

«Модернизация и развитие

автомобильных дорог общего

пользования в муниципальном

образовании город Плавск

Плавского района»

**Перечень муниципальных проектов муниципальной программы** **муниципального образования город Плавск Плавского района «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании город Плавск Плавского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  проекта  (дата утверждения) | Ответственный исполнитель проекта | Год реализации | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | |
| Федеральный  бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет муниципального образования | Бюджет муниципального образования (поселения) | Внебюджетные  средства |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Муниципальные проекты, входящие в национальные проекты** | | | | | | | | |
| **1.1.** | Муниципальный проект в рамках ведомственного проекта Тульской области «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований» | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 68100,0 | 0,0 | 68100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2025** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2026** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО** | 68100,0 | 0,0 | 68 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

должность лица, ответственного за реализацию муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы) (подпись) (ФИО)

Приложение № 2

к муниципальной программе

муниципального образования город Плавск Плавского района «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании город Плавск

Плавского района»

**Паспорт комплекса процессных мероприятий муниципальной программы**

**«Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель) комплекса процессных мероприятий | Отдел градостроительства, дорожной деятельности, транспорта и связи управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район |
| Задачи комплекса процессных мероприятий программы | **Задача** Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования |
| Ожидаемый непосредственный результат | 1. Повышение безопасности дорожного движения.  2. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах.  3. Распределение транспортных потоков и снижение нагрузки на основные автомобильные дороги.  4. Доведение доли отремонтированных дорог до 66,49% |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей | **Всего 36 576,4 тыс. руб., в том числе по годам:**  **2022 – 22 179,8**  2023 – **14 156,6**  2024 – 80,0  2025 – 80,0  2026 – 80,0 |

**Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Год реализации | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | |
| Федеральный  бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Плавский район | Бюджет муниципального образования (поселения) | Внебюджетные  средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Задача Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования** | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Мероприятие 1**  Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения | Отдел градостроительства, дорожной деятельности, транспорта и связи управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район | **2022-2026** | 91,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,1 | 0,0 |
| 2022 | 91,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,1 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | **Мероприятие 2** Ремонт автомобильных дорог за счет дорожного фонда | **2022-2026** | **36139,7** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **36139,7** | 0,0 |
| 2022 | **21993,1** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **21993,1** | 0,0 |
| 2023 | 14146,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14146,6 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | **Мероприятие 3**  Разработка проектной документации и проверка сметной документации по ремонту  автомобильных дорог общего пользования местного значения | **2022-2026** | 375,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 375,6 | 0,0 |
| 2022 | 95,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,6 | 0,0 |
| 2023 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №3

к муниципальной программе

муниципального образования город Плавск Плавского района «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании город Плавск

Плавского района»

**Адресный перечень объектов по муниципальной программе «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании город Плавск Плавского района», планируемой к реализации на территории муниципального образования город Плавск Плавского района на 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, в рамках которой запланирована реализация объекта | Пообъектный перечень запланированных мероприятий | Месторасположение объекта | Общая стоимость работ (тыс. руб.) |
| «Модернизация и  развитие автомобильных дорог общего пользования  в муниципальном образовании город Плавск  Плавского района» | Ремонт моста через реку Плава по ул. Урицкого г. Плавска | г. Плавск | 68 100,0 |
|  |  |  |
| Проверка сметной документации | г. Плавск | 80,0 |
| Ремонт автомобильных дорог | г. Плавск | 14076,6 |
| Итого: | 6 | 6 | 82 256,6 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

муниципального образования город Плавск Плавского района «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании город Плавск

Плавского района»

**Характеристика**

**показателей результативности муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании город Плавск Плавского района»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Алгоритм формирования показателя** | **Описание системы мониторинга показателя** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Площадь  отремонтированных  автомобильных дорог | кв. м. | Определяется суммированием площадей, отремонтированных дорог в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ за отчетный период | Мониторинг показателя осуществляет Отдел градостроительства, дорожной деятельности, транспорта и связи управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район ежегодно на основании актов о приемке выполненных работ КС2, актов сдачи-приемки выполненных работ |
| Доля  отремонтированных  автомобильных дорог | % | (S рем./ S общ.) \*100%, где  S общ – общая протяженность дорог, к м.  S рем – протяженность отремонтированных дорог за отчетный период, км. | Мониторинг показателя осуществляет Отдел градостроительства, дорожной деятельности, транспорта и связи управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район ежегодно на основании отчетов в министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**